Załącznik do Uchwały Nr XLII/245/10

Rady Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 1 marca 2010 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

NA LATA 2010 – 2014

Styczeń 2010

# WPROWADZENIE

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) na lata 2010 - 2014 jest wyrazem dążenia do doskonalenia jakości planowania i skuteczności w osiąganiu założonych celów.

Jako ważny instrument zarządzania finansowego ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji oraz sprawniejsze zarządzanie projektami inwestycyjnymi, szczególnie 
w kontekście spełnienia określonych wymogów Unii Europejskiej jako ważnego źródła współfinansowania.

WPI to również wynik kompromisu prowadzącego do zapewnienia możliwie najwłaściwszych relacji pomiędzy oczekiwaniami, potrzebami mieszkańców, 
a możliwościami finansowymi Powiatu.

Wieloletni Plan Inwestycyjny powoduje również sprawniejsze zarządzanie inwestycjami przy równoczesnym eliminowaniu doraźności w podejmowaniu decyzji 
i podniesieniu skuteczności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach.

Instytucje decydujące o współfinansowaniu, kredytowaniu inwestycji powiatowych otrzymują wizję rozwojową Powiatu, uporządkowaną w zakresie ogólnej koncepcji 
i posiadającą harmonogram jej realizacji. Dokument ten spełnia również rolę bazy informacyjnej o zamierzeniach inwestycyjnych władz Powiatu w długim horyzoncie czasu. Stanowić zatem może narzędzie wzajemnej komunikacji oraz współdziałania różnych struktur i podmiotów w procesie rozwoju Powiatu.

Przedstawione w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadania strategiczne wskazują jednoznacznie na wolę i potrzebę kontynuacji ustaleń zawartych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego oraz pozostałych dokumentów planistycznych nadając priorytety  zadaniom, pozwalającym zrealizować określone 
w Strategii cele operacyjne.

Wieloletni Plan Inwestycyjny nie jest programem inwestycyjnym 
w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Stanowi on program gospodarczy, którego celem jest między innymi uporządkowanie procesu inwestycyjnego dla ważnych inwestycji w określonej perspektywie czasowej.

Przyjęte w WPI parametry finansowo-czasowe inwestycji oparto na kosztorysach 
i wycenach szacunkowych oraz dostosowano do potencjału inwestycyjnego Powiatu.

Natomiast limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujmowane będą, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w ramach corocznie uchwalanego budżetu Powiatu.

Założenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

1. 	Dostosowanie Planu do priorytetów i programów Unii Europejskiej,

- Uwzględnienie zadań i środków pomocowych na lata 2010 – 2014,

- Zapewnienie zgodności z kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu określonego w dokumentach planistyczno-strategicznych,

- Zapewnienie kontynuacji zadaniom rozpoczętym i przygotowanym dokumentacyjnie,

- Przyjęcie poziomu szacowanych nakładów na podstawie aktualnej, wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu,

- Kontynuowanie polityki aplikowania o środki pomocowe poprzez potraktowanie priorytetowo zadań inwestycyjnych kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania,

- Zapewnienie realizacji zadań kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu,

- Przyjęcie wysokości planowanych nakładów na pierwsze lata na podstawie
rozstrzygniętych przetargów, podpisanych umów lub kosztorysów,

- Wprowadzenie zadań w stosunku do których Rada Powiatu stosownymi uchwałami podjęła zobowiązania,

- Zapewnienie utrzymania średniego wskaźnika wydatków inwestycyjnych do dochodów zgodnie z założeniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 – PROPOZYCJE ZADAŃ

| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżetowych) | Wydatki poniesione do końca 2009 r. | Planowane wydatki z budżetu powiatu w latach 2010 - 2014 |  |  |  |  | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| Realizowany cel operacyjny: Rozwój rynku pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Utworzenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze – Centrum Aktywizacji Zawodowej | 2009-2010 | 338.300 W tym: Kwota dofinansowania z rezerwy Funduszu Pracy: 256.000 Budżet powiatu: 82.300 | 18.300 | 320.000 |  |  |  |  |  | Fundusz Pracy Budżet powiatu |
| Realizowany cel operacyjny: Rozwój systemu edukacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (remont dachu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii) | 2010 | 260.000 |  | 260.000 |  |  |  |  |  | Budżet powiatu |
| 3 | Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (przebudowa dachu w budynku szkoły) | 2011 | 530.000 |  |  | 530.000 |  |  |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 4 | Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (wymiana pokrycia dachowego w budynku „Wulkan”) | 2010 | 95.000 |  | 95.000 |  |  |  |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 5 | Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (wymiana okien w budynku „Wulkan” i „Płomyk”) | 2010 | 54.000 |  | 54.000 |  |  |  |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 6 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach (budowa bieżni, boiska do piłki ręcznej, skoczni, trybun, odtworzenie boiska do piłki nożnej) | 2011-2013 | 375.000 |  |  | 125.000 | 125.000 | 125.000 |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 7 | Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły | 2012 | 100.000 |  |  |  | 100.000 |  |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 8 | Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (termomodernizacja, w tym demontaż konstrukcji drewnianych na elewacji budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) | 2012-2014 | 300.000 |  |  |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 9 | Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (budowa boiska sportowego) | 2013-2014 | 250.000 |  |  |  |  | 100.000 | 150.000 |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 10 | Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach | 2011-2014 | 380.000 |  |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 11 | Budowa podjazdu do wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach | 2011-2012 | 50.000 |  |  | 10.000 | 40.000 |  |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu, środki PFRON |
| Realizowany cel operacyjny: Rozwój systemu pomocy społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (remont kapitalny budynku nr 5) | 2006-2011 | 530.000 | 200.000 |  | 330.000 |  |  |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 13 | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (remont dachu w budynku nr 1) | 2011 | 300.000 |  |  | 300.000 |  |  |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 14 | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (termomodernizacja bud. nr 11) | 2012 | 300.000 |  |  |  | 300.000 |  |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 15 | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (remont kapitalny budynku nr 17 – obora) | 2014 | 500.000 |  |  |  |  |  | 500.000 |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 16 | Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie (termomodernizacja budynku terapii przy Pawilonie nr 1) | 2011 | 25.000 |  |  | 25.000 |  |  |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 17 | Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie (rozbudowa i modernizacja DPS „JUNIOR” w Miłkowie – kontynuacja)- (budowa garażu, ukształtowanie terenu, place, drogi, sieci kanalizacyjne) | 2011 | 654.000 | 9.125.000 |  | 654.000 |  |  |  |  | budżet powiatu, Kontrakt wojewódzki |
| 18 | Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie (kompleks boisk sportowych) | 2012 | 250.000 |  |  |  | 250.000 |  |  |  | budżet powiatu środki UE |
| 19 | Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie (modernizacja budynku gospodarczego na halę rehabilitacyjną) | 2013-2014 | 615.000 |  |  |  |  | 308.000 | 307.000 |  | budżet powiatu, środki PFRON |
| 20 | Dom Pomocy Społecznej w Kowarach (montaż dźwigu osobowo- towarowego) | 2012 | 250.000 |  |  |  | 250.000 |  |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu, środki PFRON |
| 21 | Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce (wymiana okien w budynkach: Zameczek, Fortuna, Pawilon, Senior) | 2011-2013 | 300.000 |  |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 22 | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie – termomodernizacja budynku Bronka Czecha 15 (wymiana pokrycia dachu, elewacja) | 2011 | 135.000 62.000 73.000 | 8.920 8.920 |  | 126.080 53.080 73.000 |  |  |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 23 | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie - przebudowa klatki schodowej w budynku B. Czecha 22 | 2011 | 85.000 |  |  | 85.000 |  |  |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 24 | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie - remont i modernizacja kuchni w budynku B. Czecha 22 | 2012 | 50.000 |  |  |  | 50.000 |  |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| Realizowany cel operacyjny: Rozwój systemu samorządu i administracji powiatowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wdrożenie prowadzenia centralnej obsługi przygotowania decyzji i ich rejestracji w wydziale ABP | 2010-2013 | 25.000 |  | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 26 | Wyposażenie Sali Planów Zagospodarowania Przestrzennego w wydziale ABP w sprzęt audio-video | 2011-2013 | 35.000 |  |  | 20.000 | 10.000 | 5.000 |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 27 | Wdrożenie systemu usług elektronicznych w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, elektroniczne formularze, załatwianie spraw za pośrednictwem Internetu) | 2011-2013 | 200.000 |  |  | 90.000 | 90.000 | 20.000 |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| 28 | Termomodernizacja siedziby Starostwa przy ul. Podchorążych 15 poprzez wymianę pokrycia dachowego i adaptację poddasza na lokale biurowe | 2010-2011 | 861.000 |  | 531.000 | 330.000 |  |  |  |  | budżet powiatu |
| 29 | Budowa parkingu przy siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15 | 2010-2011 | 25.000 |  | 10.000 | 15.000 |  |  |  |  | budżet powiatu |
| Realizowany cel operacyjny: Rozwój systemów bezpieczeństwa publicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności Powiatu Jeleniogórskiego przed katastrofami naturalnymi | 2009-2012 | 160.000 | 30.000 | 80.000 | 50.000 |  |  |  |  | Środki pozabudżetowe, budżet powiatu |
| Realizowany cel operacyjny: Wdrożenie systemu informacji geograficznej GIS na poziomie powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Budowa systemu informacji geograficznej dla powiatu | 2010-2014 | 175.053 | 25.053 | 40.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | Budżet powiatu FOGR PFGZGiK |
| Realizowany cel operacyjny: Upowszechniane sportu i rekreacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – rozwój infrastruktury sportowej na terenie kraju poprzez dofinansowanie ważnych inwestycji(budowy) obiektów sportowych, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży sportowej. Zadanie – „Budowa bieżni narto-łyżworolkowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie” | 2009-2010 | 352.500 W tym: Budżet Powiatu: 152.500 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej: 200.000 | 7.500 | 345.000 |  |  |  |  |  | Budżet Powiatu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej |
| Realizowany cel operacyjny: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Remont drogi powiatowej nr 2491D długości 600 m i nr 2744 D na terenie Jeżowa Sudeckiego o długości 2750 m | 2010 | Wartość kosztorysowa remontu: 4.239.745 koszt dokumentacji: 63.400 | Remont drogi 2744D etap I - 500m remont drogi: 903.000 dokumentacja: 63.400 | 4.239.745 |  |  |  |  |  | MSWiA – środki powodziowe MSWiA – NPPDL 2008-2011 Gmina Jeżów Sudecki Powiat Jeleniogórski |
| 34 | Remont drogi powiatowej nr 2735 D odcinek przez miasto Kowary w ciągu ul. Wojska Polskiego, o długości 3280 m | 2010 | Wartość kosztorysowa remontu: 2.140.200 koszt dokumentacji: 30.000 | Koszt dokumentacji: 30.000 | 2.140.200 |  |  |  |  |  | MSWiA – NPPDL 2008-2011 Gmina Kowary Powiat Jeleniogórski |
| 35 | Remont drogi powiatowej nr 2492 D na terenie gminy Stara Kamienica - etap III, o długości 1600 m | 2010 | Wartość kosztorysowa remontu: 2.608.000 | 1.608.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |  | MSWiA – środki powodziowe Gmina Stara Kamienica Powiat Jeleniogórski |
| 36 | Remont drogi powiatowej Nr 2646D w Siedlęcinie na terenie gminy Jeżów Sudecki o długości 1200 m | 2010 | 1.080.000 W tym koszt dokumentacji projektowej |  | 800.000 | 280.000 |  |  |  |  | Środki pozabudż., Gmina Jeżów Sudecki, Powiat Jeleniogórski, środki MSWiA |
| 37 | Przebudowa drogi 2718D wraz z budową chodnika w miejscowości Łomnica | 2010-2013 | 1.660.000 |  | 60.000 | 300.000 | 300.000 | 1.000.000 |  |  | Środki Gminy Mysłakowice, Powiatu Jeleniogórskiego |
| 38 | Remont drogi powiatowej nr 2513 D przez Antoniów, na terenie gminy Stara Kamienica, długości 912 m | 2010-2011 | 400.000 w tym koszt dokumentacji |  | 400.000 |  |  |  |  |  | Urząd Marszałkowski Gmina Stara Kamienica Powiat Jeleniogórski |
| 39 | Remont drogi powiatowej nr 2741 D na terenie gmin Mysłakowice, Podgórzyn i Karpacz, o długości 7600 m | 2011-2013 | Wartość kosztorysowa remontu: 12.000.000 koszt dokumentacji: 89.700 | Koszt dokumentacji: 89.700 |  | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  | Środki pozabudż., Gminy: Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz Powiat Jeleniogórski |
| 40 | Remont drogi powiatowej nr 2732 D, ul. Demokratów w Szklarskiej Porębie, o długości 970 m | 2011-2012 | 1.500.000 w tym koszt aktualizacji dokumentacji projektowej |  |  | 1.500.000 |  |  |  |  | Środki pozabudż., Gmina Szklarska Poręba, Powiat Jeleniogórski |
| 41 | Remont drogi powiatowej nr 2652 D przez Staniszów, na terenie gmin Podgórzyn, o długości 1385 m | 2012-2013 | 600.000 w tym koszt dokumentacji |  |  |  | 300.000 | 300.000 |  |  | Środki pozabudż., Gmina Podgórzyn, Powiat Jeleniogórski |
| 42 | Remont mostu drogowego na rzece Kamienicy w Barcinku w ciągu drogi nr 2763 D na terenie gminy Stara Kamienica, o długości 6800 m | 2012 | 550.000 w tym koszt dokumentacji |  |  | 550.000 |  |  |  |  | Środki pozabudż., Gmina Stara Kamienica, Powiat Jeleniogórski |
| 43 | Remont drogi powiatowej nr 2491 D przez Jeżów Sudecki. Siedlęcin, na terenie gminy Jeżów Sudecki, długości 6200 m | 2012-2014 | 3.500.000 w tym koszt dokumentacji |  |  |  | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |  | Środki pozabudż., Gmina Jeżów Sudecki, Powiat Jeleniogórski |
| 44 | Remont drogi powiatowej nr 2753 D przez Kostrzycę i Ścięgny na terenie gmin Podgórzyn i Mysłakowice o długości 3900 m | 2012-2014 | 3.500.000 w tym koszt dokumentacji |  |  |  | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.000.000 |  | Środki pozabudż., Gmina Podgórzyn, Powiat Jeleniogórski |
| 45 | Remont drogi powiatowej nr 2653 D przez Staniszów i Sosnówkę na terenie gminy Podgórzyn o długości 6600 m | 2012-2014 | 3.400.000 w tym koszt dokumentacji |  |  |  | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |  | Środki pozabudż., Gmina Podgórzyn, Powiat Jeleniogórski |
| 46 | Remont drogi powiatowej 2649 D, ul. Sudecka w Piechowicach o długości 5600 m | 2013-2014 | 3.000.000 w tym koszt dokumentacji |  |  |  |  |  | 1.500.000 | 1.500.000 | Środki pozabudż., Gmina Piechowice, Powiat Jeleniogórski |
| 47 | Remont mostu na drodze Nr 2760 D przez potok Czerwień w Przesiece | 2014 | 600.000 w tym koszt aktualizacji dokumentacji projektowej |  |  |  |  |  | 600.000 |  | Środki pozabudż., Gmina Podgórzyn, Powiat Jeleniogórski |

PODSUMOWANIE

Wieloletni Plan Inwestycyjny  na lata 2010-2014 opracowany został dla zadań planowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Jeleniogórskiego 
w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi 
z przygotowanych prognoz finansowych.

Działalność inwestycyjna samorządu stanowi jedną z jego podstawowych funkcji publicznych, która dzięki tworzeniu materialnych struktur rozwoju wpływa na wzrost standardu i poziomu życia mieszkańców.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-2014 jest tak skonstruowany, aby zachowane były proporcje na inwestycje strategiczne i zadania programowe 
o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie życia mieszkańców.

Dla projektów inwestycyjnych zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest możliwość wyprzedzającego przygotowania procesów formalno-prawnych 
w stopniu umożliwiającym realizację w określonym terminie.

Należy mieć świadomość, że nie wszystkie wnioski o dotacje celowe oraz 
o finansowanie programów z budżetu środków europejskich zostaną pozytywnie rozpatrzone i zajdzie potrzeba podjęcia decyzji bądź o ograniczeniu zakresu rzeczowego, przesunięcia realizacji w czasie, dokonania korekty czy w ostateczności rezygnacji z realizacji niektórych zadań.

Dotychczasowa praktyka wykazała, że wieloletni plan inwestycyjny jest niezbędnym instrumentem w procesie zarządzania Powiatem, którego stosowanie stało się powszechne.