Załącznik do Uchwały nr  XI/68/07

Rady Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 21 września 2007 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

Jelenia Góra, wrzesień 2007

#### Spis treści

Istota Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	3

Analiza i prognoza stanu finansów powiatu	6

Okres planowania i możliwości pozyskania dodatkowych środków	7

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 – 2009	9

Objaśnienia do tabeli	20

# Istota Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Proces zarządzania powiatem polega na realizacji wiązki celów, jakie dana społeczność lokalna uznaje za priorytetowe i konieczne, oraz którym władza lokalna w ramach swoich kompetencji stara się sprostać wykorzystując dostępne zasoby. Podejmowane działania i związane z nimi decyzje powinny charakteryzować racjonalność i efektywność. Powinny one być również wyrazem długofalowej polityki powiatu – strategii jego rozwoju lokalnego.

Jedną z najważniejszych decyzji o charakterze taktycznym, podejmowaną przez władze powiatowe na etapie projektowania budżetu powiatu jest sporządzenie rzeczowego wykazu inwestycji przewidzianych do realizacji w danym roku budżetowym. Szczególne znaczenie tych decyzji wynika nie tylko z wysokości kwot, jakie są wydatkowane na te inwestycje, ale przede wszystkim z ich wpływu na procesy rozwoju wspólnoty samorządowej. Zarządzanie powiatem jest tożsame z zarządzaniem jego finansami, czego bezpośrednim wyrazem jest prowadzenie gospodarki finansowej.

Sporządzanie rocznego planu inwestycji jest zazwyczaj sprawą niełatwą. Brak uzgodnionych i respektowanych zasad określania priorytetów realizacyjnych powoduje, że ich lista jest z reguły wynikiem mozolnych debat, sporów i odzwierciedla ostatecznie chwilowy układ sił w radzie. Takie prowadzenie polityki inwestycyjnej nie można jednak nazwać działaniem prorozwojowym. Rozdzielenie funkcji zarządzania od gospodarowania środkami finansowymi powoduje często, iż przyjęte w fazie ustalania lokalnej strategii oraz corocznego budżetu założenia nie mogą być skutecznie realizowane. Sztuczny podział – z powodu braku zrozumienia całokształtu procesu zarządzania jednostkami samorządowymi – na zarządzanie i wykonanie budżetu jest przyczyną sytuacji, w której często strategiczne decyzje podejmowane są bez oceny możliwości finansowych powiatu i przyjętych zasad polityki finansowej. Powoduje to niejednokrotnie ostry rozdźwięk pomiędzy decydentami, finansistami oraz oczekiwaniami polityków, czego skutki dostrzegalne są w wielu samorządach.

Przedsięwzięcia inwestycyjne należą do podstawowych form działalności gospodarczej, zarówno przedsiębiorstw jak i samorządów lokalnych. Ich cechami są: efekt odłożony w czasie, nieciągłość przydziałów środków kapitałowych oraz ryzyko. Konsekwencją tego jest konieczność uwzględniania tych cech przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Budżet powiatu jest natomiast podstawowym instrumentem zarządzania i planowania inwestycji. Stanowi on podstawę do podejmowania decyzji oraz wyznaczania kierunków jego działań w poszczególnych dziedzinach. Powinien on również odzwierciedlać długofalowe dążenia samorządu wynikające z jego strategii.

Polityka inwestycyjna powiatu powinna uwzględniać takie przedsięwzięcia, których realizacja będzie istotnie przyczyniać się do wykreowania zrównoważonego rozwoju, a w szczególności do tworzenia dogodnych warunków dla rozwoju lokalnego sektora gospodarczego. Uchwalenie strategii rozwoju powiatu w formie zespołu strategicznych programów gospodarczych powinno tworzyć możliwość opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, będącego uporządkowanym zbiorem projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w perspektywie kilku lat. Określenie wstępnych priorytetów realizacji kluczowych, powiatowych przedsięwzięć inwestycyjnych na etapie strategicznego planowania rozwoju pozwala w istotny sposób redukować niedogodności wynikające z ograniczeń możliwości finansowania inwestycji w perspektywie ponadrocznej oraz niepewności dotyczące źródeł finansowania takich inwestycji.

Formułowanie strategii rozwoju to faza ustalania pożądanych celów. Etap programowania działań to faza określania metod ich osiągania. Termin „Wieloletni Plan Inwestycyjny” oznacza program działania złożony ze zbioru projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie od dwóch do kilkunastu lat. Obejmuje on zespół skorelowanych ze sobą działań komunalnych jednostek organizacyjnych. Program ten kumuluje w swojej treści roczne plany inwestycyjne oraz środki finansowe (limity finansowe) przeznaczone w kilku kolejnych latach na prowadzenie inwestycji. Roczne oraz wieloletnie plany finansowe – mające swoje odzwierciedlenie w bieżących budżetach powiatu – są częścią programu inwestycyjnego.

Decyzje dotyczące generalnych priorytetów inwestycyjnych określanych w perspektywie wieloletniej są podejmowane na etapie strategicznego planowania rozwoju. Ich bezpośrednim źródłem są zadania strategiczne oraz metryki zadań strategicznych, sformułowane w strategii rozwoju. Informacje dotyczące przestrzennych uwarunkowań realizacji określonych inwestycji mogą pochodzić ze studium uwarunkowań, bądź miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Informacje o finansowych możliwościach realizacji określonego zakresu inwestycji w danym roku powinny pochodzić z przeprowadzonych analiz i prognoz stanu finansów powiatu. Stopniowa realizacja inwestycji ujętych w planach i programach inwestycyjnych powinna stać się narzędziem konsekwentnego osiągania strategicznych celów rozwoju lokalnej samorządowej społeczności.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Jeleniogórskiego przyjęty zostanie w postaci uchwały rady powiatu, na którą składać się będą plany inwestycyjne i terminy ich realizacji. Wykonanie uchwały zostanie powierzone zarządowi. Jakiekolwiek zmiany planów inwestycyjnych wymagać będą ponownego przyjęcia ich zmodernizowanej wersji również w postaci uchwały rady powiatu.

Należy podkreślić, że Wieloletni Plan Inwestycyjny nie jest wyczerpującym zbiorem wszystkich zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez powiat. Koncentruje się on przede wszystkim na przedsięwzięciach o znaczeniu strategicznym, natomiast nie obejmuje licznych bieżących zadań remontowych i modernizacyjnych ani kwot, jakie muszą być pozostawione w budżecie inwestycyjnym na wypadek konieczności usunięcia niespodziewanych awarii lub skutków klęsk żywiołowych.

Podsumowując korzyści płynące z posiadania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, wymienić należy:

- skuteczniejsze planowanie oraz kontrolę wydatków powiatu,

- skuteczną realizację podstawowych założeń i celów rozwoju powiatu,

- jasne i przejrzyste zasady przyznawania środków dysponentom,

- zwiększenie wiarygodności powiatu,

- umożliwienie dostępu do finansowania zewnętrznego od tych, którzy wymagają WPI,

- koncentrację, a więc szybszą i tańszą realizację inwestycji,

- wpływ na łagodzenie sporów w Radzie Powiatu dotyczących podziału środków inwestycyjnych

- poprawę procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych,

- wydłużenie horyzontu planowania inwestycyjnego do 3-4 lat,

- możliwość dokładnego opracowania wszystkich potrzebnych informacji o inwestycji oraz dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia jej realizacji,

- zwiększony nacisk na finansowe aspekty planu inwestycyjnego oraz synchronizacja czasowego przygotowania tego planu i planu finansowego,

- zmniejszenie tendencji do formułowania potrzeb inwestycyjnych "na wyrost",

- orientację inwestycji na realizację celów,

- umożliwienie realizacji strategii rozwoju.

# Analiza i prognoza stanu finansów powiatu

Średnie dochody budżetu powiatu w województwie dolnośląskim w 2006 roku wynosiły 575,30 zł na jednego mieszkańca. W powiecie jeleniogórskim wielkość ta wynosiła odpowiednio 642,78 zł, co pozwoliło na uplasowanie się powiatu na szóstym miejscu w skali regionu (z wyłączeniem miast na prawach powiatu). Średnia wysokość wydatków inwestycyjnych w państwowych jednostkach i zakładach budżetowych w regionie w 2005 roku wyniosła 640,10 mln złotych, co stawia powiat jeleniogórski z 28,60 mln złotych na dziesiątej pozycji.  Ta pozycja świadczy o niskiej zdolności powiatu do finansowania rozwoju lokalnego. W związku z tym kwoty zapisane w WPI nie mogą być planowane w oderwaniu od aktualnych uwarunkowań prawnych i rzeczywistych możliwości finansowych powiatu.

Duże nadzieje na zwiększenie poziomu wydatków inwestycyjnych wiąże się z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, między innymi z funduszy unijnych i państwowych oraz od podmiotów prywatnych (na zasadach partnerstwa publiczno – prywatnego). W roku 2006 w dolnośląskich powiatach pozyskane w ten sposób środki stanowiły 46% wszystkich wydatków inwestycyjnych, co oznacza, iż wkłady własne powiatów to 54% wartości wszystkich dokonanych w tym czasie inwestycji. W powiecie jeleniogórskim środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych stanowiły około 22,68% wartości poczynionych inwestycji.

Zestawienie podstawowych danych dotyczących budżetu powiatu jeleniogórskiego w latach 2000-2006 prezentuje poniższa tabela.

Tabela 1. Podstawowe dane dotyczące budżetu powiatu w latach 2000-2006

| Lata | Dochody | Wydatki | Wydatki inwestycyjne |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 33 447 788 | 33 044 739 | 1 750 732 |
| 2001 | 37 562 108 | 39 290 888 | 4 973 344 |
| 2002 | 34 796 633 | 37 532 806 | 4 355 723 |
| 2003 | 36 688 643 | 39 433 310 | 3 474 024 |
| 2004 | 42 651 002 | 41 631 439 | 4 561 991 |
| 2005 | 44 809 817 | 42 658 257 | 3 204 130 |
| 2006 | 42 514 912 | 48 953 957 | 5 135 560 |

Źródło: GUS, Dane Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Zmiany w poziomie dochodów budżetu w latach 2000 - 2006 były dość znaczne. W okresie tym dochody zwiększyły się o blisko 27%, przy wzroście poziomu wydatków w tym samym okresie o 48% i udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem o 5%. Charakterystycznym zjawiskiem dla budżetu powiatu jeleniogórskiego jest utrzymywanie się w latach 2001-2003 deficytu, który wynosił około 1,7 mln zł w 2001 roku do prawie 2,8 mln zł w 2002 i 2003 roku. Możliwy dzięki temu był okresowy wzrost wydatków inwestycyjnych. Natomiast w roku 2006 odnotowano najwyższy w analizowanym okresie deficyt w wysokości ponad 6,4 mln zł. Systematycznie rosło w ubiegłych latach zadłużenie. Na koniec grudnia 2006 roku stanowiło ono 50,5% dochodów budżetu (21,5 mln zł). Zważając na to, iż według polskiego prawa łączna kwota długu nie może przekroczyć 60% dochodów w roku budżetowym, należy przyjąć obecny stan zadłużenia za bezpieczny. Niestety konieczność obsługi dotychczasowego zadłużenia, oznacza ograniczenie możliwości pozyskiwania dodatkowych środków pochodzących z kredytów, obligacji bądź innych podobnych źródeł.

Znaczący poziom zadłużenia powiatu ogranicza zarówno możliwości pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej jak również zwiększanie poziomu wydatków inwestycyjnych w najbliższych latach. Przypuszczalny poziom dochodów i wydatków w roku 2010 wynosić będzie około 48-49 mln zł. Wzrost ten wynikać będzie z ożywienia gospodarczego w Polsce (przyrost PKB o około 5,2% rocznie), z czym wiązać się będzie spadek bezrobocia i przyrost liczby przedsiębiorstw – w rezultacie zaowocuje to zwiększeniem dochodów własnych budżetu powiatu. Innym czynnikiem przemawiającym za takimi zmianami w poziomie dochodów jest zwiększona dostępność środków pomocowych Unii Europejskiej.

# Okres planowania i możliwości pozyskania dodatkowych środków

Wieloletni Plan Inwestycyjny uwzględniany będzie podczas opracowywania budżetów na lata 2007 – 2009. Za czteroletnią perspektywą planowania przemawiają następujące przesłanki:

- kadencyjność samorządu powiatu – bieżąca kadencja Rady Powiatu i Starosty kończy się w roku 2010, zadania zapisane w WPI na kolejne lata stanowić będą kontynuację rozpoczętych inwestycji i zapewnią ciągłość procesu decyzyjnego niezależnie od zmian personalnych;

- wymóg zgodności planu inwestycyjnego z Narodowym Planem Rozwoju – dobór zadań inwestycyjnych zgodny jest z założeniami do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013.

Zgodność z Narodowym Planem Rozwoju pozwalać będzie na korzystanie z funduszy unijnych przeznaczonych na prowadzenie polityki strukturalnej w ramach Programów Operacyjnych. Istnieje też możliwość skorzystania z funduszy i dotacji, takich jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Ekofundusz, dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej czy Ministerstwa Turystyki i Sportu. Ważnym źródłem finansowania inwestycji będą też kredyty, zaciągane w instytucjach finansowych.

Podsumowując, jako podstawowe źródła pozabudżetowe finansowania inwestycji wymienić należy:

- Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej,

- Pozostałe środki pomocowe Unii Europejskiej,

- Dotacje z innych funduszy krajowych i wojewódzkich oraz dotacje ministerstw,

- kredyty.

Zaprezentowane poniżej zestawienie zadań inwestycyjnych na lata 2007-2009, może zmienić się w przypadku nie otrzymania lub otrzymania w innej niż planowanej wysokości środków ze źródeł pozabudżetowych.

Należy podkreślić, iż kwoty przypisane zadaniom inwestycyjnym są kwotami przybliżonymi, szacunkowymi i w znacznym stopniu mogą ulec zmianom. Zostały one ustalone na podstawie danych przedstawionych przedstawicieli poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w procesie tworzenia zadań inwestycyjnych.

Plan inwestycyjny nie stanowi dokumentu „danego raz na zawsze”. W przypadku pojawienia się koniecznych bądź pożądanych zmian może on zostać zmodernizowany. Poprawione wersje Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Jeleniogórskiego powinny być wprowadzone na mocy Uchwały Rady Powiatu.

# Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 – 2009

wszystkie wielkości w zł

| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżeto-wych) | Wydatki poniesione do końca 2006 r. | Planowane wydatki z budżetu powiatu w latach 2006-2009 | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem (wszystkie cele operacyjne i wszystkie zadania inwestycyjne) | 2005-2013 | 51.506.398 (w tym 22.117.641 ze źródeł własnych i 29.388.757 ze źródeł pozabud.) | 6.292.521 | 4.995.194 | 13.113.620 | 16.505.625 | 10.599.438 |  |
| I. Realizowany cel operacyjny: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej |
| Razem | 2006-2012 | 37.433.632 (w tym 11.559.568 ze źródeł własnych i 25.874.064 ze źródeł pozabud.) | 1.092.012 | 2.477.000 | 10.014.120 | 14.700.500 | 9.150.000 |  |
| 1. | Modernizacja drogi powiatowej nr 2653 D ul. Karkonoska w Karpaczu | 2006-2008 | 4.706.832 | 42.712 | 1.600.000 | 3.064.120 |  |  | budżet powiatu, EFRR |
| 2. | Remont drogi powiatowej nr 2741 D na terenie gmin Mysłakowice, Podgórzyn i Karpacz (Jelenia Góra – Karpacz) | 2008-2010 | 5.500.000 |  |  | 2.500.000 | 3.000.000 |  | budżet powiatu, środki pozabud. |
| 3. | Remont drogi powiatowej nr 2729 D (Płoszczyna – Dziwiszów do drogi wojewódzkiej nr 365) | 2006-2007 | 1.840.800 | 963.800 | 877.000 |  |  |  | budżet powiatu, TFOGR |
| 4. | Remont drogi powiatowej nr 2744 D na terenie Jeżowa Sudeckiego | 2005-2009 | 2.085.500 | 85.500 |  | 200.000 | 1.800.000 |  | budżet powiatu, środki pozabud. |
| 5. | Remont drogi powiatowej 2646 D (Siedlęcin – Płoszczynka) | 2008 | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 |  |  | budżet powiatu, środki pozabud. |
| 6. | Remont mostu drogowego przez rzekę Kamienicę w Barcinku w ciągu drogi nr 2763 D na terenie gminy Stara Kamienica | 2008-2009 | 550.500 |  |  | 250.000 | 300.500 |  | budżet powiatu, środki pozabud. |
| 7. | Remont drogi powiatowej nr 2735 D (odcinek przez miasto Kowary w ciągu ul. Wojska Polskiego o długości 3280 m) | 2008 | 2.500.000 |  |  | 2.500.000 |  |  | budżet powiatu, środki pozabud. |
| 8. | Remont drogi powiatowej nr 2492 D na terenie gminy Stara Kamienica (Stara Kamienica – Mała Kamienica – granica z Powiatem Lwóweckim) | 2008-2010 | 2.500.000 |  |  | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | budżet powiatu, środki pozabud. |
| 9. | Remont drogi powiatowej nr 2491 D na terenie gminy Jeżów Sudecki (Jelenia Góra –Wleń – Lwówek Śl – Bolesławiec) | 2009-2010 | 3.500.000 |  |  |  | 1.500.000 | 2.000.000 | budżet powiatu, środki pozabud. |
| 10. | Remont drogi powiatowej 2649 D, ul. Sudecka w Piechowicach | 2009-2011 | 3.000.000 |  |  |  | 1.000.000 | 2.000.000 | budżet powiatu, środki pozabud. |
| 11. | Remont mostu na drodze nr 2660 D przez potok Czerwień w Przesiece | 2009 | 600.000 |  |  |  | 600.000 |  | budżet powiatu, środki pozabud. |
| 12. | Remont drogi powiatowej nr 2732 D, ul. Demokratów w Szklarskiej Porębie | 2009-2010 | 1.500.00 |  |  |  | 1.000.000 | 500.000 | budżet powiatu, środki pozabud. |
| 13. | Remont drogi powiatowej nr 2648 D na terenie gminy Jeżów Sudecki (Jelenia Góra – Dziwiszów do drogi wojewódzkiej 365) | 2009-2010 | 650.000 |  |  |  | 300.000 | 350.000 | budżet powiatu, środki pozabud. |
| 14. | Remont drogi powiatowej nr 2763 D na terenie gminy Podgórzyn (Jelenia Góra - Staniszów – Sosnówka – skrzyżowanie z drogą wojewódzką 366) | 2009-2010 | 3.500.000 |  |  |  | 2.000.000 | 1.500.000 | budżet powiatu, środki pozabud. |
| 15. | Remont drogi powiatowej nr 2753 D na terenie gmin Podgórzyn i Mysłakowice (Kostrzyca – Ścięgny) | 2009-2010 | 3.500.000 |  |  |  | 2.000.000 | 1.500.000 | budżet powiatu, środki pozabud. |
| 16. | Remont drogi powiatowej nr 2776 D na terenie gminy Mysłakowice (Łomnica – Wojanów – Bobrów – Trzcińsko) | 2009-2010 | 500.000 |  |  |  | 200.000 | 300.000 | budżet powiatu, środki pozabud. |
| II. Realizowany cel operacyjny: Rozwój funkcji sportowo - rekreacyjnych |
| Razem | 2007-2009 | 665.000 (w tym 199.500 ze źródeł własnych i 465.500 ze źródeł pozabud.) |  | 15.000 | 650.000 |  |  |  |
| 1. | Budowa bieżni narto- łyżworolkowej oraz modernizacja boisk szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie | 2007-2009 | 665.000 |  | 15.000 | 650.000 |  |  | budżet powiatu, środki UE |
| III. Realizowany cel operacyjny: Rozwój systemu edukacji |
| Razem | 2005-2013 | 2.604.639 w tym 634.446 ze źródeł własnych i 1.970.193 ze źródeł pozabud. | 239.239 | 750.400 | 240.000 | 560.000 | 815.000 |  |
| 1. | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w ZPRW w Szklarskiej Porębie – przebudowa kotłowni opalanych paliwem stałym na opalane gazem oraz wymiana inst. c.o. | 2005-2007 | 979.639 | 229.239 | 750.400 |  |  |  | WFOŚiGW, budżet powiatu, ZPORR |
| 2. | Budowa boisk sportowych w tym-budowa bieżni, skoczni do skoków w dal oraz boiska do piłki ręcznej w ZPRW w Szklarskiej Porębie | 2009 | 250.000 |  |  |  | 250.000 |  | budżet powiatu, środki UE |
| 3. | Wymiana zniszczonych konstrukcji dachowych, pokrycia dachowego, okien, rekonstrukcja starych drewnianych elewacji w budynku „Iskra” DWDziPZ w Szklarskiej Porębie | 2008 | 45.000 |  |  | 45.000 |  |  | budżet powiatu, środki UE |
| 4. | Wymiana zniszczonych konstrukcji dachowych, pokrycia dachowego, okien, rekonstrukcja starych drewnianych elewacji, adaptacja strychu na pomieszczenia dla dzieci w budynku „Znicz” DWDziPZ w Szklarskiej Porębie | 2009-2010 | 95.000 |  |  |  | 64.000 | 31.000 | budżet powiatu, środki UE |
| 5. | Wymiana zniszczonych konstrukcji dachowych, pokrycia dachowego, okien, rekonstrukcja starych drewnianych elewacji w budynku „Wulkan” DWDziPZ w Szklarskiej Porębie | 2009-2010 | 65.000 |  |  |  | 20.000 | 45.000 | budżet powiatu, środki UE |
| 6. | Wymiana zniszczonych konstrukcji dachowych, pokrycia dachowego, okien, rekonstrukcja starych drewnianych elewacji w budynku „Płomyk” DWDziPZ w Szklarskie Porębie | 2008 | 45.000 |  |  | 45.000 |  |  | budżet powiatu, środki UE |
| 7. | Przebudowa boiska sportowego oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia | 2008-2010 | 100.000 |  |  | 30.000 | 36.000 | 34.000 | budżet powiatu, środki UE |
| 8. | Wymiana instalacji elektrycznej aluminiowej na wymagalną i bezpieczną w budynkach „Iskra”, „Wulkan”, „Płomyk” i „Znicz” DWDziPZ w Szklarskiej Porębie | 2008-2010 | 60.000 |  |  | 20.000 | 20.000 | 20.000 | budżet powiatu, środki UE |
| 9. | Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Skalnik” w Bukowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 2009 | 20.000 |  |  |  | 20.000 |  | budżet powiatu, środki UE, PFRON |
| 10. | Budowa boisk sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w tym budowa bieżni, boiska do gier sportowych, trybun dla 200 osób, skoczni do skoków w dal i wzwyż, odtworzenie boiska do piłki nożnej przy budynku szkolnym | 2009-2010 | 445.000 |  |  |  | 100.000 | 345.000 | budżet powiatu, środki UE |
| 11. | Modernizacja pracowni elektrycznych, mechanicznych i mechatronicznych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach | 2006-2013 | 500.000 | 10.000 |  | 100.000 | 50.000 | 340.000 | budżet powiatu, środki UE |
| IV. Realizowany cel operacyjny: Rozwój systemu pomocy społecznej |
| Razem | 2007-2009 | 5.319.061 w tym 4.450.061 ze źródeł własnych i 869.000 ze źródeł pozabud. | 222.541 | 1.557457 | 2.019.500 | 1.065.125 | 454.438 |  |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – modernizacja budynku nr 5 | 2007 | 701.491 | 201.491 | 500.000 |  |  |  | budżet powiatu |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – wymiana dachu, stolarki (okna i drzwi) przebudowa posadzek w łazienkach w budynku nr 1 | 2007 | 470.000 |  | 470.000 |  |  |  | budżet powiatu |
| 3. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – doprowadzenie zasilania c.o. do budynków nr 11 i 16 | 2008 | 80.000 |  |  | 80.000 |  |  | budżet powiatu |
| 4. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – utwardzenie drogi do budynku nr 16 oraz wokół budynku | 2008 | 300.000 |  |  | 300.000 |  |  | budżet powiatu |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – wykonanie ogrodzenia | 2008 | 250.000 |  |  | 250.000 |  |  | budżet powiatu |
| 6. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki budynku nr 16 | 2007 | 35.000 |  | 35.000 |  |  |  | budżet powiatu |
| 7. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – wymiana dachu, stolarki w budynku nr 11 | 2008 | 200.000 |  |  | 200.000 |  |  | budżet powiatu |
| 8. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – remont kotłowni olejowej | 2008 | 15.000 |  |  | 15.000 |  |  | budżet powiatu |
| 9. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – remont pieca grillowego | 2008 | 3.000 |  |  | 3.000 |  |  | budżet powiatu |
| 10. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 3 i 4 (terapia zajęciowa) | 2008 | 25.000 |  |  | 25.000 |  |  | budżet powiatu |
| 11. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – wykonanie dojścia i zadaszenia do pokoi mieszkańców w budynku nr 8 | 2008 | 15.000 |  |  | 15.000 |  |  | budżet powiatu |
| 12. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – rozbiórka szklarni (bud 18) | 2008 | 5.000 |  |  | 5.000 |  |  | budżet powiatu |
| 13. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – wymiana pokrycia dachowego w bud nr 21 | 2008 | 30.000 |  |  | 30.000 |  |  | budżet powiatu |
| 14. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – remont boksów gosp. (nr 14) | 2008 | 20.000 |  |  | 20.000 |  |  | budżet powiatu |
| 15. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – wymiana stolarki w magazynie i pralni | 2009 | 20.000 |  |  |  | 20.000 |  | budżet powiatu |
| 16. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – remont wiaty magazynowej (nr 13) | 2009 | 50.000 |  |  |  | 50.000 |  | budżet powiatu |
| 17. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – rozbiórka stacji paliw bud nr 15 | 2009 | 10.000 |  |  |  | 10.000 |  | budżet powiatu |
| 18. | Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie – kompleks boisk sportowych | 2009-2010 | 250.000 |  |  |  | 125.000 | 125.000 | budżet powiatu, środki UE 125.000 |
| 19. | Rozbudowa i modernizacja DPS „Junior” w Miłkowie (kontynuacja) – budowa garażu, ukształtowanie terenu, płace, drogi, sieci | 2008 | 654.000 |  |  | 654.000 |  |  | budżet powiatu, kontrakt wojewódzki) |
| 20. | Modernizacja budynku gospodarczego na halę rehabilitacyjną w DPS „Junior” w Miłkowie | 2009-2010 | 615.000 |  |  |  | 308.000 | 307.000 | budżet powiatu, środki PFRON |
| 21. | Dom Pomocy Społecznej w Kowarach – instalacja wentyl-klimatyzacyjna w bloku żywienia, pomieszczeniach jadalni i świetlicy | 2007-2008 | 185.000 |  | 92.500 | 92.500 |  |  | budżet powiatu |
| 22. | Dom Pomocy Społecznej w Kowarach – mała architekt. altana rehabilitacyjna i zabudowa nieczystości | 2007 | 77.000 |  | 77.000 |  |  |  | budżet powiatu |
| 23. | Dom Pomocy Społecznej w Kowarach – monitoring obiektu i posesji | 2007 | 11.000 |  | 11.000 |  |  |  | budżet powiatu |
| 24. | Dom Pomocy Społecznej w Kowarach – zakup samochodu osobowo – towarowego | 2008 | 90.000 |  |  | 90.000 |  |  | budżet powiatu |
| 25. | Dom Pomocy Społecznej w Kowarach – montaż dźwigu osobowo-towarowego | 2009 | 200.000 |  |  |  | 200.000 |  | budżet powiatu |
| 26. | Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce – zakup schodołazów | 2007 | 10.000 |  | 10.000 |  |  |  | budżet powiatu |
| 27. | Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce – zakup samochodu | 2007 | 100.000 |  | 100.000 |  |  |  | środki PFRON |
| 28. | Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce – wymiana okien, ocieplenie budynków | 2008-2009 | 250.000 |  |  | 125.000 | 125.000 |  | budżet powiatu |
| 29. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie – zakup samochodu | 2007 | 70.000 |  | 70.000 |  |  |  | budżet powiatu, 10.000 środki własne |
| 30. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie – wymiana pokrycia dachowego (bud B. Czecha nr 22) | 2008 | 80.557 |  | 80.557 |  |  |  | budżet powiatu |
| 31. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie – remont bud nr 22(elewacja i docieplenie) | 2008-2010 | 102.438 |  |  | 80.000 |  | 22.438 | budżet powiatu |
| 32. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie – wymiana pokrycia dachu bud B. Czecha nr 15) | 2009 | 61.846 |  |  |  | 61.846 |  | budżet powiatu |
| 33. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie – remont bud nr 15 elewacja i docieplenie | 2009 | 72.779 |  |  |  | 72.779 |  | budżet powiatu |
| 34. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie – demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia wokół budynku | 2007 | 50.000 |  | 50.000 |  |  |  | budżet powiatu |
| 35. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie – wymiana stolarki okiennej w bud nr 15 | 2009 | 22.500 |  |  |  | 22.500 |  | budżet powiatu |
| 36. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie – remont instalacji wodnej | 2009 | 35.000 |  |  |  | 35.000 |  | budżet powiatu |
| 37. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie – odwodnienie i izolacja bud nr 22 | 2008 | 35.000 |  |  | 35.000 |  |  | budżet powiatu |
| 38. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie – odwodnienie i izolacja bud nr 15 | 2009 | 35.000 |  |  |  | 35.000 |  | budżet powiatu |
| 39. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie – modernizacja kuchni | 2007 | 40.000 |  | 40.000 |  |  |  | budżet powiatu |
| 40. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie - wymiana stolarki okiennej w bud nr 22 | 2006-2007 | 42.450 | 21.050 | 21.400 |  |  |  | budżet powiatu |
| V. Realizowany cel operacyjny: Rozwój systemów bezpieczeństwa publicznego |
| Razem | 2009-2010 | 40.000 |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  |
| 1. | Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Kostrzyca” na rzece Jedlicy (prace geologiczno - badawcze) | 2009-2010 | 40.000 (wkład powiatu jeleniogórskiego) |  |  |  | 20.000 | 20.000 | budżet powiatu |
| VI. Realizowany cel operacyjny: Rozwój systemu samorządu i administracji powiatowej |
| Razem | 2006-2010 | 5.444.066 w tym 5.234.066 ze źródeł własnych i 210.000 ze źródeł pozabud. | 4.738.729 | 195.337 | 190.000 | 160.000 | 160.000 |  |
| 1. | Modernizacja sprzętu i oprogramowania | 2006-2010 | 209.000 | 29.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | co roku ok. 50.000 | budżet powiatu |
| 2. | Wdrożenie systemu e-urząd (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, elektroniczne formularze, załatwianie spraw za pośrednictwem Internetu) | 2008-2010 | 300.000 |  |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 oraz koszty utrzymania i modernizacji w/w systemu | budżet powiatu, środki UE |
| 3. | Adaptacja obiektów powojskowych (zakup nieruchomości, grunty, inwestycje, spłata) | 2006-2007 | 4.875.066 | 4.709.729 | 165.337 |  |  |  | budżet powiatu |
| 4. | Wdrożenie prowadzenia centralnej obsługi przygotowywania decyzji i ich rejestracji w wydziale ABP | 2008 | 25.000 |  |  | 25.000 |  |  | budżet powiatu |
| 5. | Wyposażenie Sali Planów Zagospodarowania Przestrzennego w sprzęt audio-video w wydziale ABP | 2008-2010 | 35.000 |  |  | 15.000 | 10.000 | 10.000 | budżet powiatu |

# Objaśnienia do tabeli

Powyższa tabela przedstawia zadania inwestycyjne pogrupowane zgodnie z ich przynależnością do celów operacyjnych zapisanych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego. Zidentyfikowane zadania odnoszą się do sześciu następujących celów:

- Rozwój infrastruktury komunikacyjnej;

- Rozwój funkcji sportowo - rekreacyjnych;

- Rozwój systemu edukacji;

- Rozwój systemu pomocy społecznej;

- Rozwój systemów bezpieczeństwa publicznego;

- Rozwój systemu samorządu i administracji powiatowej.

W sumie w tabeli zapisano 74 zadania inwestycyjne, których realizacja bądź to rozpoczęła się już w roku 2005, ale nie została jeszcze zakończona, bądź też rozpocznie się nie później niż do końca roku 2009. Najwięcej zadań dotyczy sfery drogownictwa, oświaty i pomocy społecznej.

W wierszach tabeli, w których wyszczególniono cele operacyjne zapisano kwoty realizacji zadań inwestycyjnych, których wykonanie przyczyni się do osiągnięcia wymienionego celu. Kwoty te zaprezentowane zostały w ujęciu całościowym (na cały planowany okres), jak i w rozbiciu na poszczególne lata. Suma wszystkich inwestycji ogółem składa się z wydatków budżetu powiatu jak i z dotacji możliwych do uzyskania na ich realizację.

W sumie w latach 2005 – 2013 na realizację 74 zadań inwestycyjnych wydane zostanie 51.506.398 zł, z czego 22.117.641 zł pochodzić będzie z budżetu powiatu, a 29.388.757 zł ze środków pozabudżetowych.

Pamiętać jednak należy, iż zestawienie to zostało sporządzone na bazie kwot szacunkowych. Inną istotną kwestią jest również możliwość zmiany zarówno listy zadań inwestycyjnych jak i kwot na nie przeznaczanych. Wieloletni Plan Inwestycyjny może, a nawet powinien bowiem ulegać corocznym modyfikacjom w zależności od potrzeb.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW JAKIEL