WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH   PLANOWANYCH I WYKONANYCH W   2011 ROKU                                        																		Tabela Nr 8

(w złotych)

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota wydatków ujętych w projekcie budżetu na 2011 r. | Plan wydatków inwestycyjnychpo zmianach | Wykonanie na 31.12.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 9.200 | 9.174 |
|  | 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | - | 9.200 | 9.174 |
|  | -realizacja zadania rekultywacyjnego pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla powiatu jeleniogórskiego” | - | 9.200 | 9.174 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.234.687 | 4.574.388 | 4.574.388 |
|  | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 1.234.687 | 4.266.869 | 4.266.869 |
|  | „Przebudowa odcinaka drogi powiatowej Nr 2741 D ,łączącej Karpacz i Jelenią Górą Etap I” | 1.234.687 | 1.454.757 | 1.454.757 |
|  | „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2491D-etap II i Nr 2646D w Siedlęcinie w Gminie Jeżów Sudecki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” | - | 2.812.112 | 2.812.112 |
|  | 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 307.519 | 307.519 |
|  | „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2731 D ul. Piastowska w Szklarskiej Porębie” | - | 307.519 | 307.519 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10.000 | 357.229 | 65.410 |
|  | 75019-Rady Powiatów | - | 30.000 | 28.905 |
|  | Zakup systemu dyskusyjnego ze wspomaganiem głosowania i identyfikacją uczestniczącego radnego za pomocą karty do głosowania | - | 30.000 | 28.905 |
|  | 75020 Starostwa powiatowe | 10.000 | 327.229 | 36.505 |
|  | -termomodernizacja w obiektach Starostwa | 10.000 | 298.729 | 8.610 |
|  | -zakup klimatyzatora do pomieszczeń serwerowni | - | 4.500 | 4.500 |
|  | -zakup zestawu komputerowego do kancelarii ogólnej z systemem EDZ | - | 4.000 | 3.715 |
|  | -opłatę za projekt przebudowy pomieszczeń przy ul. Podchorążych | - | 20.000 | 19.680 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 50.000 | - | - |
|  | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | - | - | - |
|  | -udział własny w projekcie pod nazwą „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i spraw w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze współfinansowanego ze środków MSWiA” | 50.000 | - | - |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 40.000 | 103.000 | 101.223 |
|  | 80110 Gimnazja | 40.000 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | -adaptacja pomieszczeń gospodarczych na aulę w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie | 40.000 | - | - |
|  | 80120 Licea ogólnokształcące | - | 103.000 | 101.223 |
|  | -zakup projektora multimedialnego z wyposażeniem i oprogramowaniem -11.518 zł -montaż tarcz strzelniczych, wylewka i poziomowanie fundamentu pod automaty strzelnicze 6.435 zł, -zakup urządzeń sportowych tarcz strzelniczych - 83.270 zł, wszystkie wydatki dotyczą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie | - | 103.000 | 101.223 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 310.000 | 310.000 | 303.050 |
|  | 85202 Domy pomocy społecznej | 310.000 | 310.000 | 303.050 |
|  | -termomodernizacja w budynku Nr 1 i 11 w DPS w Janowicach Wielkich | 310.000 | 310.000 | 303.050 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 29.000 | 46.900 | 46.809 |
|  | 85401 Świetlice szkolne | 17.000 | - | - |
|  | -zakup sprzętu kuchennego dla potrzeb stołówki | 17.000 | - | - |
|  | 85411 Domy wczasów dziecięcych | - | 34.900 | 34.809 |
|  | -zakup dźwigu kuchennego do budynku „Znicz” w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie | - | 34.900 | 34.809 |
|  | 85420Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
|  | -zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
|  | OGÓŁEM | 1.673.687 | 5.400.717 | 5.100.054 |