Tabela Nr 7

Wykaz wydatków związanych  z realizacją zadań inwestycyjnych  planowanych do realizacji w 2015 roku i wykonanych w okresie I półrocza 2015r.

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść-nazwa zadania | Kwota planowana na 2015 rok | Wykonanie na 30.06.2015r. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 600 |  |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7.026.849 | 27.060 |  |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 75.000 | - |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75.000 | - |  |  |
|  |  |  | Przebudowa mostu na drodze 2646D przez rzekę Bóbr w Siedlęcinie | 75.000 | - |  |  |
|  | 60078 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6.951.849 | 27.060 |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.951.849 | 27.060 |  |  |
|  |  |  | Środki na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych | 251.849 | 27.060 |  |  |
|  |  |  | Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remonty, przebudowy) 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2647 D Wojcieszyce –Kromnów Etap II w km 1+100 do 7+401 [intensywne opady deszczu i powódź sierpień, wrzesień 2010 r.] 2.Przebudowa drogi powiatowej nr 2718D przez Łomnicę w km 0+000 do 3+222 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.] | 6.700.000 |  |  |  |
| 710 |  |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15.500 | 11.995 |  |  |
|  | 71012 |  | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 3.500 | - |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.500 | - |  |  |
|  |  |  | Zakup zestawu komputerowego | 3.500 | - |  |  |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 12.000 | 11.995 |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000 | 11.995 |  |  |
|  |  |  | Zakup dwóch zestawów komputerowych oraz dwóch kserokopiarek | 12.000 | 11.995 |  |  |
| 750 |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 148.733 | - |  |  |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 148.733 | - |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148.733 | - |  |  |
|  |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych” | 148.733 | - |  |  |
| 852 |  |  | POMOC SPOŁECZNA | 229.250 | 34.934 |  |  |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 229.250 | 34.934 |  |  |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie | 194.250 | - |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194.250 | - |  |  |
|  |  |  | Realizacja zadania pn. „Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na opalane bio-paliwem wraz z budową nowych przyłączy cieplnych do ogrzewanych budynków DPS Junior” | 194.250 | - |  |  |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich | 35.000 | 34.934 |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35.000 | 34.934 |  |  |
|  |  |  | Zakup samochodu osobowego – busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych- udział własny w realizacji projektu dofinansowywanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II”. | 35.000 | 34.934 |  |  |
| R A Z E M |  |  |  | 7.420.332 | 73.989 |  |  |