Uchwała Nr 121/349/09

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie przyjęcia trybu postępowania w celu przystąpienia do programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Plan Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2010-2011”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przystąpienia do programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 233/2008 z dnia 28 października 2008 r. ustala się następujący tryb postępowania:

- wskazanie dróg powiatowych odpowiadających kryteriom i zasadom oceny wniosków o dofinansowanie przebudowy dróg,

- przyjęcie przez Zarząd Powiatu propozycji wykazów wskazanych dróg i skierowanie jej do zaopiniowania przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Jeleniogórskiego,

- dokonanie konsultacji z gminami w sprawie wspólnego zabezpieczenia środków na przebudowę dróg i zlecenie wykonania dokumentacji projektowej,

- składanie do dnia 31 sierpnia 2009 r. wniosków na dofinansowanie zadań przebudowy dróg realizowanych w 2010 roku.

§ 2.1. Wskazania dróg powiatowych do przebudowy w ramach „Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2010-2011” dokona Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze do dnia 15 lutego 2009 roku.

2. Wskazanie dróg, o którym mowa w ust. 1 powinno być sporządzone na piśmie z pełnym uzasadnieniem obejmującym szacunek kosztów.

3. Typowanie dróg odbędzie się według kryteriów:

- wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa drogowego,

- spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa,

- współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 3. Przekazanie propozycji wykazu dróg wytypowanych do przebudowy w ramach „Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2010-2011” do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Jeleniogórskiego nastąpi do dnia 31 marca 2009 roku.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Etatowemu Członkowi Zarządu Powiatu.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek			      Wicestarosta			 Przewodniczący

Zarządu Powiatu								 Zarządu Powiatu

Krzysztof  Łubiński 	            	Paweł Kwiatkowski		 	  Jacek Włodyga

UZASADNIENIE

Uchwała Rady Ministrów z dnia 31 października 2008 r. w sprawie wieloletniego programu pn. „Narodowy Plan Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2009-2011” daje samorządom powiatowym możliwość uzyskania dofinansowania modernizacji dróg powiatowych w wysokości 50% kosztów zadania. Jednocześnie „plan przebudowy” ustanawia kryteria ubiegania się o środki wymuszając tryb postępowania – uwzględniony 
w projekcie uchwały.

Mając na uwadze termin składania wniosków – 31 sierpnia 2009 r. należy pilnie przystąpić do realizacji procedury typowania dróg i zabezpieczenia środków na wykonanie modernizacji.