Jelenia Góra, dnia 29.09.2009 r.

L.dz.: ZDP/RUZP-35/2009

Informacja Nr 1

dla uczestników postępowania przetargowego nr. RUZP-35/2009r. „Remont drogi  powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica – I Etap”.

Jako Zamawiający informujemy, że w toczącym się postępowaniu przetargowym nr.:

RUZP-35/2009 r. realizowanego pod nazwą

„Remont drogi  powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki - Czernica – I Etap”,

w dniu 28.09.2009 wpłynęło zapytanie skierowane przez firmę:

Heilit+Werner Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o treści:

- Zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego plik z rysunkami projektu zagospodarowania terenu wraz z przekrojami jest nieczytelny. Prosimy o zamieszczenie poprawionych rysunków.

- W dokumentacji zamawiającego są rozbieżności dot. ilości i rodzaju masy. W opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o frakcji 0/16mm – w-wa wyrównawcza i 0/12,8mm –w-wa ścieralna, natomiast w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej D.05.03.05 istnieje tylko masa 0/12,8mm. Ponadto w/w Specyfikacja podaje o wiele większą powierzchnię, która ma być pokryta masą w stosunku do tego co zawiera Przedmiar. Prosimy o dokładne podanie rodzaju i ilości masy, która ma być użyta dla potrzeb tego zadania.

Odpowiadając na treść przesłanego zapytania informujemy uczestników toczącego się postępowania że:

Ad. 1:

Poprawiono i zamieszczono czytelny plik z rysunkami projektu zagospodarowania terenu (bez poprawy rysunków „przekroje poprzeczne” na których warstwa wyrównawcza wynosi 0/16mm a powinna 0/12.8mm).

Ad. 2:

Do wyliczenia kosztorysowego należy przyjąć frakcję 0/12.8mm zarówno w warstwie wyrównawczej jak i ścieralnej. Ilości masy, która ma być użyta dla potrzeb zadania proszę przyjmować zgodnie z przedmiarem robót (różnice między przedmiarem, a SST wynikają z faktu wyodrębnienia z całości projektu na remont dróg 2491D i 2744D odcinka 500m na drodze 2744D, który jest przedmiotem postępowania jako Etap I).

Otrzymuje:

- HEILIT+WOERNER BudowlanaSp. Z o.o ul. Sudecka 98, 53-129 Wrocław

- Strona internetowa zamawiającego-http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=1109

- a/a.