WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  PLANOWANYCH   i  ZREALIZOWANYCH W

I PÓŁROCZU 2010 ROKU

(w złotych)

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota wydatków ujętych w projekcie budżetu na 2010 r. | Plan po zmianach na 2010 rok | Wykonanie na 30.06.2010 r. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 4.239.870 | 36.600 |  |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | 4.239.870 | 36.600 |  |
|  | realizacja programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 2491 D i 2744 D ul. Długa w Jeżowie Sudeckim, kwota 21.960 zł została wydatkowana na uzupełnienie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, oraz kwotę 14.640 wydatkowano na uzupełnienie dokumentacji na zadania uzupełniające nie objęte zamówieniem podstawowym |  | 4.239.870 | 36.600 |  |
| 750 | ADMINISTRACJA PULICZNA | - | 494.093 | - |  |
| 75020 | Starostwa powiatowe | - | 494.870 |  |  |
|  | termomodernizacja obiektów Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze | - |  |  |  |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 40.000 | 75.805 |  |  |
| 80110 | Gimnazja | 40.000 | 67.500 | 6.009 |  |
|  | -remont ogrzewania w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie, -ogrodzenie boiska do gier zespołowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach oraz wykonanie piłkochwytów na boisku do piłki nożnej (51.000 zł) -zakup kosiarki z funkcją odśnieżania (9.000 zł), |  | 7.500 - - - | 6.009 - - - |  |
| 80111 | Gimnazja specjalne | - | 8.305 | - |  |
|  | -uzupełnienie i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie | - | - | - |  |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | - | 14 | 14 |  |
| 85111 | Szpitale ogólne | - | 14 | 14 |  |
|  | -uzupełnienie brakującej kwoty na pokrycie całkowitej wartości nominalnej obejmowanych udziałów Spółki zgodnie z kwotą w akcie notarialnym | - | 14 | 14 |  |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | - | 57.492 | 4.422 |  |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | - | 57.492 | 4.422 |  |
|  | -remont windy w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce (25.600 zł) -wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (27.120 zł) -wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie (4.772 zł) | - | - - 4.772 | - - 4.422 |  |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | 64.000 | - |  |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | - | 64.000 | - |  |
|  | utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Jeleniej Górze |  | - | - |  |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 25.000 | - | - |  |
| 85401 | Świetlice szkolne | - | - | - |  |
|  | zakup sprzętu kuchennego dla potrzeb stołówki | 25.000 | - | - |  |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | - | 355.000 | - |  |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | - | 355.000 | - |  |
|  | budowa bieżni łyżwo-nartorolkowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie | - | - | - |  |
|  | OGÓŁEM | 65.000 | 5.286.274 | 47.045 |  |