Jelenia Góra, dnia 26.11.2010 rok

l.dz. ZDP-RUZP- 56 /2010 r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy tj.: KOSTELLO Jacek Kostrzewa z siedzibą w Jeleniej Górze, adres: 58-500 Jelenia Góra, ulica Okrężna 55, zamówienia uzupełniającego,  nieobjętego zamówieniem podstawowym pod nazwą:

„Remont drogi powiatowej nr 2647D – Kromnów, Wojcieszyce,

– Zamówienie uzupełniające nie objęte zamówieniem podstawowym”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze, działając zgodnie z Art.66 i Art.67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku zwanych dalej uPZP (Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki.

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze z siedzibą: ul. Sudecka 38, 58-500 Jelenia Góra.

Przedmiot  zamówienia: Zamówienie uzupełniające,  nieobjęte zamówieniem podstawowym.

Wartość zamówienia brutto: do kwoty  8.460,70  PLN.

Wartość zamówienia netto:  do kwoty   6.935,00  PLN.

Tryb postępowania:  z wolnej ręki.

Podstawa prawna: Art. 66 i Art.67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca zaproszony do negocjacji: KOSTELLO Jacek Kostrzewa z siedzibą w Jeleniej Górze, adres: 58-500 Jelenia Góra, ulica Okrężna 55.

Uzasadnienie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze jest realizatorem zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2647D – Kromnów, Wojcieszyce”, objęte opracowaną  dokumentacją o łącznej długości 5000m w zakresie: robót przygotowawczych, odwodnienia, uzupełnienia, naprawy poboczy.

Na realizację powyższego zadania Powiat Jeleniogórski  otrzymał dotację  od MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,  w dniu 25.10.2010r.  podpisano u mowę z   Wykonawcą tj.: KOSTELLO Jacek Kostrzewa, który zobowiązał się wykonać zadanie za kwotę ryczałtową brutto 106.631,86 PLN do dnia 15.12.2010 r.

W trakcie realizacji zadania stało się konieczne wykonanie zamówienia uzupełniającego (co jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego) w zakresie:

Zakres robót uzupełniających został szczegółowo określony w Zakresie rzeczowym robót uzupełniających objętych negocjacjami.

W związku z powyższym zachodzi konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie art. 66 i art.67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych  jako zamówienia z wolnej ręki udzielonemu po negocjacjach dotychczasowemu wykonawcy na realizację zakresu robót uzupełniających.

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

w Jeleniej Górze.

Otrzymuje:

- KOSTELLO Jacek Kostrzewa, adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. Okrężna 55.

- Biuletynie Informacji Publicznej – BIP na stronie http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=1109

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

- a/a ZDP.