Załącznik do Uchwały

Nr XII/68/11				Rady Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 29 września 2011 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

NA LATA 2010 – 2014

Wrzesień 2011 r.

# WPROWADZENIE

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) na lata 2010 - 2014 jest wyrazem dążenia do doskonalenia jakości planowania i skuteczności w osiąganiu założonych celów.

Jako ważny instrument zarządzania finansowego ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji oraz sprawniejsze zarządzanie projektami inwestycyjnymi, szczególnie w kontekście spełnienia określonych wymogów Unii Europejskiej jako ważnego źródła współfinansowania.

WPI to również wynik kompromisu prowadzącego do zapewnienia możliwie najwłaściwszych relacji pomiędzy oczekiwaniami, potrzebami mieszkańców, a możliwościami finansowymi Powiatu.

Wieloletni Plan Inwestycyjny powoduje również sprawniejsze zarządzanie inwestycjami przy równoczesnym eliminowaniu doraźności w podejmowaniu decyzji i podniesieniu skuteczności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach.

Instytucje decydujące o współfinansowaniu, kredytowaniu inwestycji powiatowych otrzymują wizję rozwojową Powiatu, uporządkowaną w zakresie ogólnej koncepcji i posiadającą harmonogram jej realizacji. Dokument ten spełnia również rolę bazy informacyjnej o zamierzeniach inwestycyjnych władz Powiatu w długim horyzoncie czasu. Stanowić zatem może narzędzie wzajemnej komunikacji oraz współdziałania różnych struktur i podmiotów w procesie rozwoju Powiatu.

Przedstawione w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadania strategiczne wskazują jednoznacznie na wolę i potrzebę kontynuacji ustaleń zawartych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego oraz pozostałych dokumentów planistycznych nadając priorytety  zadaniom, pozwalającym zrealizować określone  w Strategii cele operacyjne.

Wieloletni Plan Inwestycyjny nie jest programem inwestycyjnym 
w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Stanowi on program gospodarczy, którego celem jest między innymi uporządkowanie procesu inwestycyjnego dla ważnych inwestycji w określonej perspektywie czasowej.

Przyjęte w WPI parametry finansowo-czasowe inwestycji oparto na kosztorysach 
i wycenach szacunkowych oraz dostosowano do potencjału inwestycyjnego Powiatu.

Natomiast limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujmowane będą, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w ramach corocznie uchwalanego budżetu Powiatu.

Założenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

1. 	Dostosowanie Planu do priorytetów i programów Unii Europejskiej,

- Uwzględnienie zadań i środków pomocowych na lata 2010 – 2014,

- Zapewnienie zgodności z kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu określonego w dokumentach planistyczno-strategicznych,

- Zapewnienie kontynuacji zadaniom rozpoczętym i przygotowanym dokumentacyjnie,

- Przyjęcie poziomu szacowanych nakładów na podstawie aktualnej, wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu,

- Kontynuowanie polityki aplikowania o środki pomocowe poprzez potraktowanie priorytetowo zadań inwestycyjnych kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania,

- Zapewnienie realizacji zadań kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu,

- Przyjęcie wysokości planowanych nakładów na pierwsze lata na podstawie
rozstrzygniętych przetargów, podpisanych umów lub kosztorysów,

- Wprowadzenie zadań w stosunku do których Rada Powiatu stosownymi uchwałami podjęła zobowiązania,

- Zapewnienie utrzymania średniego wskaźnika wydatków inwestycyjnych do dochodów zgodnie z założeniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 – PROPOZYCJE ZADAŃ

| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżetowych) | Wydatki poniesione do końca 2010 r. | Planowane wydatki w latach 2011 - 2014 |  |  |  | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| Ogółem (wszystkie cele operacyjne i wszystkie zadania inwestycyjne) |  | 2010-2014 | 35.559.119,66 | 3.590.704,54 | 5.585.772,12 | 7.021.995,00 | 6.933.886,00 | 12.426.762,00 |  |  |
| Realizowany cel operacyjny: Rozwój systemu edukacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 2011-2014 | 2.239.026,89 |  | 441.264,89 | 713.000,00 | 368.000,00 | 716.762,00 |  |  |
| 1. | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły) | 2013 | 68.000,00 zł |  |  |  | 68.000 |  |  | - Budżet powiatu - Środki pozabudżetowe: (MEN) - konkurs |
| 2. | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (remont dachu w budynku szkoły) | 2012 | 650.000,00 zł |  |  | 650.000 |  |  |  | - Budżet powiatu - Środki pozabudżetowe: (MEN) - konkurs |
| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżetowych) | Wydatki poniesione do końca 2010 r. | Planowane wydatki w latach 2011 - 2014 |  |  |  | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania * |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 3. | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (remont istniejącego drenażu odwodnieniowego wraz z odprowadzeniem wód deszczowych-budynek szkoły MOW) | 2011 | 60.000,00 zł |  | 60.000,00 (zadanie w trakcie realizacji) |  |  |  |  | Budżet powiatu |
| 4. | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (remont pomieszczeń w budynku MOW) | 2011 | 381.264,89 zł |  | 381.264,89 (zadanie w trakcie realizacji) |  |  |  |  | Środki pozabudżetowe: (MEN) - konkurs |
| 5. | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (konserwacja elewacji wraz z wymianą elementów drewnianych muru pruskiego budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) | 2013-2014 | 200.000,00 zł |  |  |  | 100.000 | 100.000 |  | Środki pozabudżetowe: (MEN) konkurs, Kontrakt Wojewódzki |
| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżetowych) | Wydatki poniesione do końca 2010 r. | Planowane wydatki w latach 2011 - 2014 |  |  |  | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania * |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 6. | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie (budowa boiska sportowego) | 2013-2014 | 250.000,00 zł |  |  |  | 100.000 | 150.000 |  | Środki pozabudżetowe: (MEN) konkurs, Kontrakt Wojewódzki |
| 7. | Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (wymiana pokrycia dachowego w budynku „Płomyk”) | 2014 | 81.762,00 zł |  |  |  |  | 81.762 |  | Środki pozabudżetowe: (MEN) konkurs, Kontrakt Wojewódzki |
| 8. | Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (wymiana pokrycia dachowego w budynku „Wulkan”) | 2014 | 110.000,00 zł |  |  |  |  | 110.000 |  | Środki pozabudżetowe: (MEN) konkurs, Kontrakt Wojewódzki |
| 9. | Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (wymiana okien w budynku „Znicz”) | 2012 | 63.000,00 zł |  |  | 63.000 |  |  |  | Środki pozabudżetowe: (MEN) konkurs, Kontrakt Wojewódzki |
| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżetowych) | Wydatki poniesione do końca 2010 r. | Planowane wydatki w latach 2011 - 2014 |  |  |  | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania * |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 10. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach (budowa bieżni, boiska do gier sportowych, skoczni, trybun, odtworzenie boiska do piłki nożnej) | 2013-2014 | 375.000,00 zł |  |  |  | 100.000 | 275.000 |  | - Budżet powiatu - Środki pozabudżetowe: (MSiT) |
| Realizowany cel operacyjny: Rozwój systemu pomocy społecznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 2010-2014 | 5.463.960,00 | 253.179,00 | 150.000,00 | 454.895,00 | 2.985.886,00 | 1.620.000,00 |  |  |
| 11. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (przebudowa budynku nr 5) | 2010-2012 | 530.000,00 zł | 215.105 |  | 314.895 |  |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 12. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (wymiana pokrycia dachu, wykonanie nowej elewacji w budynku nr 11) | 2011-2013 | 160.000,00 zł (w tym w 2011r. - wymieniono pokrycie, koszt 90.000 zł) |  |  |  | 70.000 (wykonanie nowej elewacji) |  |  | - Budżet powiatu - Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżetowych) | Wydatki poniesione do końca 2010 r. | Planowane wydatki w latach 2011 - 2014 |  |  |  | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania * |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 13. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (termomodernizacja budynku: elewacja, wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki w budynku nr 16) | 2010-2013 | 133.013,00 zł | 13.013 (koszt stolarki okiennej) | 60.000 (wymiana pokrycia dachowego - zadanie w trakcie realizacji) |  | 60.000 (elewacja) |  |  | - Budżet powiatu - Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 14. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (doprowadzenie zasilania c.o. do budynków nr 11 i 16) | 2013 | 80.000,00 zł |  |  |  | 80.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 15. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (przebudowa drogi do budynku nr 16 oraz wokół budynku) | 2013 | 300.000,00 zł |  |  |  | 300.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 16. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (naprawa rowu przy drodze do budynku nr 16) | 2012 | 70.000,00 zł |  |  | 70.000 |  |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 17. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (przebudowa kotłowni olejowej) | 2012 | 70.000,00 zł |  |  | 70.000 |  |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżetowych) | Wydatki poniesione do końca 2010 r. | Planowane wydatki w latach 2011 - 2014 |  |  |  | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania * |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 18. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (wymiana instalacji CO wraz z grzejnikami w budynkach jednostki) | 2013 | 132.000,00 zł |  |  |  | 132.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 19. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (wymiana stolarki okiennej i drzwi w budynku nr 3 i 4 – terapia zajęciowa) | 2013 | 25.000,00 zł |  |  |  | 25.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 20. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (wykonanie dojścia i zadaszenia do pokoi mieszkańców w budynku nr 8) | 2013 | 15.000,00 zł |  |  |  | 15.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 21. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (wymiana pokrycia dachowego w budynku nr 21 – pomieszczenia konserwatorów) | 2014 | 30.000,00 zł |  |  |  |  | 30.000 |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 22. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (wykonanie ogrodzenia) | 2013 | 250.000,00 zł |  |  |  | 250.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżetowych) | Wydatki poniesione do końca 2010 r. | Planowane wydatki w latach 2011 - 2014 |  |  |  | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania * |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 23. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (remont boksów gospodarczych w bud. nr 14) | 2014 | 20.000,00 zł |  |  |  |  | 20.000 |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 24. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (wymiana stolarki okiennej w magazynie i pralni) | 2014 | 20.000,00 zł |  |  |  |  | 20.000 |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 25. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (przebudowa wiaty magazynowej bud. nr 13) | 2014 | 50.000,00 zł |  |  |  |  | 50.000 |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 26. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (przebudowa budynku nr 17– obora) | 2014 | 500.000,00 zł |  |  |  |  | 500.000 |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 27. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (rozbiórka szklarni – bud. nr 18) | 2014 | 5.000,00 zł |  |  |  |  | 5.000 |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 28. | Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (rozbiórka stacji paliw) | 2014 | 10.000,00 zł |  |  |  |  | 10.000 |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżetowych) | Wydatki poniesione do końca 2010 r. | Planowane wydatki w latach 2011 - 2014 |  |  |  | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania * |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 29. | Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie (wykonanie klap przeciwdymowych w Pawilonie nr 2 i 3) | 2013 | 25.000,00 zł |  |  |  | 25.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 30. | Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie (wykonanie instalacji hydrantowej w Pawilonie nr 2 i 4) | 2013 | 25.000,00 zł |  |  |  | 25.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 31. | Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie (termomodernizacja budynku terapii przy Pawilonie nr 1) | 2013 | 35.000,00 zł |  |  |  | 35.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 32. | Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie (wymiana drzwi i okien w budynku mieszkalno-usługowym) | 2013 | 15.000,00 zł |  |  |  | 15.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 33. | Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie (rozbudowa i przebudowa DPS „JUNIOR” w Miłkowie-kontynuacja- budowa garażu, ukształtowanie terenu, place, drogi, sieci) | 2013 | 654.000,00 zł |  |  |  | 654.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżetowych) | Wydatki poniesione do końca 2010 r. | Planowane wydatki w latach 2011 - 2014 |  |  |  | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania * |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 34. | Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie (budowa boisk sportowych) | 2013 | 300.000,00 zł |  |  |  | 300.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 35. | Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie (przebudowa budynku gospodarczego na halę rehabilitacyjną) | 2014 | 615.000,00 zł |  |  |  |  | 615.000 |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 36. | Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce (wymiana okien w budynkach: Zameczek, Fortuna, Pawilon, Senior) | 2013-2014 | 300.000,00 zł |  |  |  | 150.000 | 150.000 |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 37. | Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce (zakup awaryjnego agregatu prądotwórczego) | 2013 | 25.000,00 zł |  |  |  | 25.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 38. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie (wymiana pokrycia dachu na budynku B. Czecha 15) | 2010-2013 | 107.852,00 zł | 25.061 |  |  | 82.791 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 39. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie (termomodernizacja budynku B. Czecha 15 wraz z dociepleniem) | 2013 | 106.134,00 zł |  |  |  | 106.134 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżetowych) | Wydatki poniesione do końca 2010 r. | Planowane wydatki w latach 2011 - 2014 |  |  |  | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania * |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 40. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie (przebudowa klatki schodowej w budynku B. Czecha 22) | 2013 | 85.961,00 zł |  |  |  | 85.691 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 41. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie (termomodernizacja budynku B. Czecha 22) | 2013 | 50.000,00 zł |  |  |  | 50.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 42. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie (przebudowa kuchni w budynku B. Czecha 22) | 2013 | 50.000,00 zł |  |  |  | 50.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 43. | Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie (przebudowa drogi dojazdowej do budynku B. Czecha 22) | 2014 | 50.000,00 zł |  |  |  |  | 50.000 |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 44. | Dom Pomocy Społecznej w Kowarach (montaż dźwigu osobowo-towarowego) | 2013 | 250.000,00 zł |  |  |  | 250.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżetowych) | Wydatki poniesione do końca 2010 r. | Planowane wydatki w latach 2011 - 2014 |  |  |  | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania * |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 45. | Dom Pomocy Społecznej w Kowarach (rozbudowa i zabudowa boksu na nieczystości stałe przygotowane do selekcji odpadów) | 2014 | 20.000,00 zł |  |  |  |  | 20.000 |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 46. | Dom Pomocy Społecznej w Kowarach (budowa obiektu rehabilitacyjnego o kubaturze ok. 2.000 m3 w miejscu istniejącego budynku gospodarczego | 2013-2014 | 300.000,00 zł |  |  |  | 150.000 | 150.000 |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| 47. | Dom Pomocy Społecznej w Kowarach (budowa garaży na samochody służbowe) | 2013 | 50.000,00 zł |  |  |  | 50.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (Kontrakt Wojewódzki, PFRON) |
| Realizowany cel operacyjny: Rozwój systemu samorządu i administracji powiatowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 2012-2014 | 834.100,00 |  |  | 794.100,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| 48. | Wdrożenie prowadzenia centralnej obsługi przygotowania decyzji i ich rejestracji w Wydziale ABP | 2012-2014 | 25.000,00 zł |  |  | 15.000 | 5.000 | 5.000 |  | Środki pozabudżetowe: (MSWiA) |
| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżetowych) | Wydatki poniesione do końca 2010 r. | Planowane wydatki w latach 2011 - 2014 |  |  |  | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania * |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 49. | Wyposażenie Sali Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale ABP w sprzęt audio-video | 2012-2014 | 35.000,00 zł |  |  | 20.000 | 10.000 | 5.000 |  | Środki pozabudżetowe: (MSWiA) |
| 50. | Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze | 2012 | 200.000,00 zł |  |  | 200.000 |  |  |  | 75% dofinansowanie z MSWiA 25% środki z budżetu powiatu |
| 51. | Budowa parkingu przy siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15 | 2012-2013 | 25.000,00 zł |  |  | 10.000 | 15.000 |  |  | Budżet powiatu |
| 52. | Przebudowa i termomodernizacja obiektów z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu | 2012 | 549.100,00 zł |  |  | 549.100 |  |  |  | Budżet powiatu (Środki na zadania z zakresu ochrony środowiska) |
| Realizowany cel operacyjny: Rozwój systemów bezpieczeństwa publicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 2012-2014 | 130.000,00 |  |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 |  |  |
| 53. | Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności Powiatu Jeleniogórskiego przed katastrofami naturalnymi | 2012-2014 | 130.000,00 zł |  |  | 50.000 | 50.000 | 30.000 |  | Środki pozabudżetowe: (MSWiA) |
| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżetowych) | Wydatki poniesione do końca 2010 r. | Planowane wydatki w latach 2011 - 2014 |  |  |  | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania * |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| Realizowany cel operacyjny: Wdrożenie systemu informacji geograficznej GIS na poziomie powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 2010-2013 | 275.053,00 | 25.053,00 |  |  | 250.000,00 |  |  |  |
| 54. | Budowa systemu informacji geograficznej dla powiatu | 2010-2013 | 275.053,00 zł | 25.053 (zakupiono oprogramowa-nie AutoCAD Map) |  |  | 250.000 |  |  | Środki pozabudżetowe: (MSWiA) |
| Realizowany cel operacyjny: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | 2010-2014 | 26.616.979,77 | 3.312.472,54 | 4.994.507,23 | 5.010.000,00 | 3.250.000,00 | 10.050.000,00 |  |  |
| 55. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2741 D na terenie gmin Mysłakowice, Podgórzyn i Karpacz (Jelenia Góra-Karpacz) długość 8,86 km | 2011-2014 | 3.168.370,56 zł | 1.529.618,56 | 1.438.752,00 dł. 2,35 km + (200.000 zł -budowa ronda- środki z budżetu powiatu) |  |  |  |  | - Budżet powiatu - Środki pozabudżetowe: (MSWiA) |
| 56. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2491 D na terenie gminy Jeżów Sudecki (Jelenia Góra-Wleń-Lwówek Śląski) długość 6,8 km | 2010-2011 | 3.138.609,21 zł | 1.782.853,98 dł. 2,85 km | 1.355.755,23 dł. 2,6 km (zadanie w trakcie realizacji) |  |  |  |  | - Budżet powiatu - Środki pozabudżetowe: (MSWiA) |
| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżetowych) | Wydatki poniesione do końca 2010 r. | Planowane wydatki w latach 2011 - 2014 |  |  |  | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania * |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 57. | Przebudowa mostu na drodze nr 2660 D przez potok Czerwień w Przesiece | 2012 | 600.000,00 zł |  |  | 600.000 |  |  |  | - Budżet powiatu - Środki pozabudżetowe: (MSWiA) |
| 58. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2753 D na terenie gmin Podgórzyn i Mysłakowice (Kostrzyca-Ścięgny), dł. 3,9 km | 2012-2013 | 3.500.000,00 zł |  |  | 1.750.000 | 1.750.000 |  |  | - Budżet powiatu - Środki pozabudżetowe: (MSWiA) |
| 59. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2763 D w Piechowicach (os. Piastów, Pakoszów), długość 4,38 km (1,78+2,6) | 2011 | 2.000.000,00 zł |  | 2.000.000,00 (zadanie w trakcie realizacji) |  |  |  |  | - Budżet powiatu - Środki pozabudżetowe: (MSWiA) |
| 60. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2649 D, ul. Sudecka w Piechowicach, długość 5,6 km | 2012-2014 | 3.000.000,00 zł |  |  | 2.000.000 | 500.000 | 500.000 |  | - Budżet powiatu - Środki pozabudżetowe: (MSWiA) |
| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe (w tym ze źródeł pozabudżetowych) | Wydatki poniesione do końca 2010 r. | Planowane wydatki w latach 2011 - 2014 |  |  |  | Wydatki w kolejnych latach | Źródła finansowania * |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 61. | Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Kamienicę w Barcinku w ciągu drogi nr 2763 D na terenie gminy Stara Kamienica | 2014 | 550.000,00 zł |  |  |  |  | 550.000 |  | - Budżet powiatu - Środki pozabudżetowe: (MSWiA) |
| 62. | Przebudowa mostu na drodze nr 2646 D przez rzekę Bóbr w Siedlęcinie | 2014 | 5.000.000,00 zł |  |  |  |  | 5.000.000 |  | - Budżet powiatu - Środki pozabudżetowe: (MSWiA) |
| 63. | Przebudowa drogi 2718D wraz z budową chodnika w miejscowości Łomnica | 2012-2013 | 1.660.000,00 zł |  |  | 660.000 | 1.000.000 |  |  | - Budżet powiatu, - środki Gminy Mysłakowice |
| 64. | Przebudowa dwóch mostów położonych w Szklarskiej Porębie w ciągu drogi powiatowej nr 2733D | 2014 | 4.000.000,00 zł |  |  |  |  | 4.000.000,00 |  | - Budżet powiatu, - środki pozabudżetowe (MSWiA) |

* zaplanowane zadania realizowane będą w przypadku pozyskania środków finansowych z programów unijnych lub budżetu państwa.

PODSUMOWANIE

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-2014 opracowany został dla zadań planowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Jeleniogórskiego.

Działalność inwestycyjna samorządu stanowi jedną z jego podstawowych funkcji publicznych, która dzięki tworzeniu materialnych struktur rozwoju wpływa na wzrost standardu i poziomu życia mieszkańców.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-2014 jest tak skonstruowany, aby zachowane były proporcje na inwestycje strategiczne i zadania programowe o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie życia mieszkańców.

Dla projektów inwestycyjnych zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest możliwość wyprzedzającego przygotowania procesów formalno-prawnych w stopniu umożliwiającym realizację w określonym terminie.

Należy mieć świadomość, że nie wszystkie wnioski o dotacje celowe oraz 
o finansowanie programów z budżetu środków europejskich zostaną pozytywnie rozpatrzone i zajdzie potrzeba podjęcia decyzji bądź o ograniczeniu zakresu rzeczowego, przesunięcia realizacji w czasie, dokonania korekty czy w ostateczności rezygnacji z realizacji niektórych zadań.

Dotychczasowa praktyka wykazała, że Wieloletni Plan Inwestycyjny jest niezbędnym instrumentem w procesie zarządzania Powiatem, którego stosowanie stało się powszechne.