Załącznik

do uchwały Nr 59/242/12

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 20 lutego 2012 r.

RAPORT

z realizacji „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego” za rok 2011.

Zgodnie z zapisami §2 uchwały Nr XIX/127/08 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego”, na dofinansowanie kosztów usług związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, przeznaczone zostały w budżecie powiatu środki w wysokości 90 tys. zł w formie dotacji celowej.

Prawo do dotacji celowej przysługuje gminom powiatu jeleniogórskiego, które w oparciu                   o zaktualizowany i uchwalony gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest, podejmą działania związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarczych, będących własnością osób fizycznych oraz budynków wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Do Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w 2011 roku o finansowe wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu wystąpiły z wnioskami 3 gminy, tj. Podgórzyn, Stara Kamienica i Janowice Wielkie.

Gmina Podgórzyn otrzymała dotację w wysokości 5.733 zł a gmina Stara Kamienica                       w wysokości 4.162 zł, co umożliwiło im pokrycie kosztów usług związanych z usuwaniem azbestu w ilości odpowiednio 33,7 Mg i 21,0 Mg.

Gmina Janowice Wielkie odstąpiła od podpisania umowy dotacyjnej.

Na podstawie informacji zebranych z gmin o realizacji „Programu …”, które zostały zestawione w załączonej tabeli pn. „Monitoring realizacji Programu usuwania azbestu                   z terenu powiatu jeleniogórskiego za 2011 rok”, stwierdza się, co następuje:

- Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia w terminie do końca 2032 roku z terenu powiatu jeleniogórskiego wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 roku, wynosi - 6.563 Mg.

- Ilość usuniętych odpadów azbestowych w 2011 roku wynosiła ogółem 61,03 Mg. Odpady pochodziły z nieruchomości prywatnych w ilości 60,73 Mg i obiektów gminnych w ilości 0,30 Mg z terenu gminy Podgórzyn , Stara Kamienica, Kowary, Piechowice i Mysłakowice.

- Nakłady finansowe poniesione na usuwanie azbestu wyniosły ogółem 74.466 zł,                   w tym:

 dotacje z W.F.O.Ś.i G.W.  -  56.065 zł

 dotacje z budżetu powiatu -    9.895 zł

 środki własne gmin            -    5.903 zł

 środki własne właścicieli

nieruchomości                    -   2.603 zł

- Ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia, wynosi – 6.503 Mg.

- Nie występują na terenie powiatu „dzikie” wysypiska azbestu.

Zostały zweryfikowane zasady i tryb przyznawania pomocy finansowej w formie dotacji na realizację działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego Uchwałą Nr 28/105/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku ustalił zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów usługi związanej z demontażem, transportem i uniesz-kodliwianiem wyrobów zawierających azbest w formie Regulaminu.

Gmina Mysłakowice, Szklarska Poręba i Kowary nie posiadają jeszcze zaktualizowanego programu usuwania azbestu, natomiast gmina Piechowice jest w trakcie jego opracowania.

Wnioski – proponowane działania:

- Wykonanie w 2012 roku aktualizacji „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego” uchwalonego uchwałą Nr XIX/127/08 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 3 czerwca 2008 r., w związku z wprowadzeniem zmian wynikających z wieloletniego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

- Przeznaczanie w dalszym ciągu 20% środków budżetu powiatu jeleniogórskiego pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest                  z obiektów budowlanych mieszkańców gmin powiatu jeleniogórskiego.