Tabela Nr 8

WYDATKI   MAJĄTKOWE  FINANSOWANE  Z  BUDŻETU POWIATU

W I  PÓŁROCZU  2004 ROKU

(w złotych)

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżet. | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2004 | % ( 5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 106.000 | 538.300 | 81.288 | 15,10 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe -Zakup programu do ewidencji dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych -Przebudowa mostu w Przesiece -Modernizacji dróg Janowice Wielkie -Mniszków-I etap wraz z dokumentacją -Modernizacja drogi Płoszczyna-Płoszczynka II etap -Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg i mostów | 106.000 5.000 61.000 - - 40.000 | 406.000 5.000 61.386 85.000 160.000 94.614 | 81.288 - 61.386 - - 19.902 | 20,02 - 100,00 - - 21,03 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne zadanie rekultywacyjne „Janowice Wielkie-Mniszków -I etap” obejmujące część drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 0,506 km- 45.540 zł, zadanie rekultywacyjne „Płoszczyna-Płoszczynka II etap” obejmujące II część drogi dojazowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 0,964 km- 86.760 zł | - - | 132.300 132.300 | - - | - - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 54.000 | 54.000 | 28.101 | 52,03 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zabezpieczenie i dozór inwestycji Domu Pomocy Społecznej w Kowarach ul. Górnicza, zabezpieczenie i dozór inwestycji „Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Karpaczu przy ul.Mostowej” | 54.000 | 54.000 | 28.101 | 52,03 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 10.000 | 10.000 | 9.997 | 99,97 |
| 71015 | Nadzór budowlany Zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 10.000 | 10.000 | 9.997 | 99,97 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15.000 | 21.000 | 9.589 | 45,66 |
| 75020 | Starostwa Powiatowe Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 15.000 | 21.000 | 9.589 | 45,66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 71.154 | 71.154 | 15.155 | 21,30 |
| 75414 | Obrona cywilna Zakup sprzętu dla potrzeb obrony cywilnej | 71.154 | 71.154 | 15.155 | 21,30 |
| 758 | ROŻNE ROZLICZENIA | 339.000 | 27.478 | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 339.000 | 27.478 | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 8.540 | 8.540 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące Koszt opracowania „Koncepcji programowo-przestrzennej sali sportowo- widowis- kowej w Karpaczu przy Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego | - | 8.540 | 8.540 | 100,00 |
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA | 30.000 | 1.031.098 | - |  |
| 85202 | Domy pomocy społecznej Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na sypialnię w sezonie letnim w Ośrodku Rewalidacyjnym w Dąbrowicy -DPS Miłków Kontynuacja zadania pn. „Modernizacja budynku Nr 2”w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich | 30.000 - | 30.000 1.001.098 | - - | - - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 66.000 | 132.799 | 42.749 | 32,19 |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze Budowa Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu w Karpaczu –zabezpieczenie inwestycji i dozór | 66.000 | 66.000 | 35.482 | 53,76 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Zakup pieca centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarskiej Porębie | - | 3.799 | 3.799 | 100,0 |
| 85411 | Domy wczasów dziecięcych Dofinansowanie „Modernizacji kotłowni opalanych paliwem stałym na opalane gazem w budynkach Wulkan i Znicz w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie | - | 63.000 | 3.468 | 5,50 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 275.000 | 417.982 | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 275.000 | 417.982 | - | - |
|  | Budowa treningowej ścieżki startowej dla sanek i bobslei w Karpaczu | 275.000 | 417.982 | - | - |
|  | OGÓŁEM | 966.154 | 2.312.351 | 195.419 | 8,45 |