# Wykaz wydatków związanych  z realizacją

zadań inwestycyjnych   planowanych do realizacji  i zrealizowanych i I półroczu 2014 roku                                                (w zł)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść-nazwa zadania | Plan wydatków po zmianie | Wykonanie na 30.06.2014r. | % (kol 6:5) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 010 |  |  | ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 61.300 | - | - |  |  |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 61.300 | - | - |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61.300 | - | - |  |  |
|  |  |  | Zadanie rekultywacyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” | 61.300 | - | - |  |  |
| 600 |  |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4.585.000 | 28.290 | 0,62 |  |  |
|  | 60078 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4.585.000 | 28.290 | 0,62 |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.585.000 | 28.290 | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Środki na udział własny powiatu w kosztach przebudowy dróg powiatowych przewidzianych do realizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych | 210.000 | 28.290 | 13,48 |  |  |
|  |  |  | Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508D przez Czernicę, Janówek, gmina Jeżów Sudecki w km.0+850-8+500 (intensywne opady deszczu lipiec 2012)” | 4.375.000 | - | - |  |  |
| 750 |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 162.450 | 35.659 | 21,95 |  |  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 7.200 | 7.020 | 100,00 |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.200 | 7.020 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 7.200 | 7.020 | 100,00 |  |  |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 155.250 | 28.639 | 18,44 |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117.250 | - | - |  |  |
|  |  |  | Termomodernizacja i ograniczenie emisji zanieczyszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego | 49.250 | - | - |  |  |
|  |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych” | 68.000 | - | - |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38.000 | 28.639 | 75,36 |  |  |
|  |  |  | Zakup serwera do obsługi systemów finansowo-księgowych wraz z zasilaniem awaryjnym oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem | 29.000 | 28.639 | 98,75 |  |  |
|  |  |  | Zakup kserokopiarki na potrzeby kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego | 9.000 | - | - |  |  |
| 852 |  |  | POMOC SPOŁECZNA | 110.300 | - | - |  |  |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 110.300 | - | - |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85.000 | - | - |  |  |
|  |  |  | Realizacja zadania pn. „Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej” w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie | 85.000 | - | - |  |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.300 | - | - |  |  |
|  |  |  | Zakup samochodu osobowego – busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych- udział własny w realizacji projektu dofinansowywanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II”. | 25.300 | - | - |  |  |
| 854 |  |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 186.000 | - | - |  |  |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 111.000 | - | - |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111.000 | - | - |  |  |
|  |  |  | Inwestycja związaną z przygotowaniem bazy na nową siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie | 111.000 | - | - |  |  |
|  | 85411 |  | Domy wczasów dziecięcych | 75.000 | - | - |  |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75.000 | - | - |  |  |
|  |  |  | Termomodernizacja pokrycia dachowego na budynku „Płomyk” w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie | 75.000 | - | - |  |  |
| R A Z E M |  |  |  | 5.105.050 | 63.949 | 1,25 | 5.009.450 |  |