Załącznik do uchwały nr XLI/264/06

Rady Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 30 maja 2006r.

Raport

z realizacji zadań własnych powiatu, ujętych w „Programie Ochrony Środowiska

Powiatu Jeleniogórskiego” w latach 2004-2005

Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą Nr XIV/30/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku, uchwaliła „Program Ochrony Środowiska Powiatu Jeleniogórskiego”.

Zakres realizacji zadań ujętych w programie w latach 2004-2005 przedstawia się następująco:

- Ograniczenie „niskiej emisji” zanieczyszczeń powietrza w jednostkach organizacyjnych powiatu jeleniogórskiego na terenie miasta Szklarskiej Poręby w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia

Zadanie zrealizowano.

W ramach programu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego na terenie miasta Szklarska Poręba” w latach 2003 – 2005 przeprowadzono w obiekcie Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia kompleksową modernizację systemów grzewczych w budynkach: „SZKOŁA”, „WULKAN”, „ZNICZ”, „ISKRA” i „PŁOMYK”.

Modernizacja polegała na zamianie kotłowni opalanych paliwem stałym tj. węglem kamiennym lub koksem na kotłownie opalane gazem ziemnym (wysokometanowym GZ-50), łącznie z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynkach obiektu.

Charakterystykę techniczną poszczególnych kotłowni przed i po modernizacji przedstawia poniższa tabela:

| Dane charakterystyczne | Stan przed modernizacją |  |  | Stan po modernizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kocioł | kocioł | RAZEM |  |
| ## Budynek „SZKOŁA” |  |  |  |  |
| Typ kotła | Eca IV | KZ3K | - | Niskotemperaturowy, gazowy |
| Moc nominalna [MW] | 0,158 | 0,054 | 0,212 | 0,130 |
| Typ paleniska | Stałe | Stałe | - | - |
| Ilość | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rok zainstalowania | 1965 | 1965 | - | 2003 |
| Sprawność kotła | < 50 | < 50 | - | 94 |
| Paliwo | koks | Węgiel kamienny | - | Gaz GZ-50 |
| Rzeczywiste roczne zużycie [Mg/rok lub m3/rok] | 20 | 5 | - | 11 000 |
| ## Budynek „ZNICZ” |  |  |  |  |
| Typ kotła | KZ5 | KZ3K | - | Niskotemperaturowy, gazowy |
| Moc nominalna [MW] | 0,140 | 0,021 | 0,161 | 0,130 |
| Typ paleniska | Stałe | Stałe | - | - |
| Ilość | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rok zainstalowania | 1965 | 1965 |  | 2004 |
| Sprawność kotła | < 50 | < 50 | - | 94 |
| Paliwo | Koks | Węgiel kamienny | - | Gaz GZ-50 |
| Rzeczywiste roczne zużycie [Mg/rok lub m3/rok] | 17 | 11 | - | 11 500 |
| ## Budynek „WULKAN” |  |  |  |  |
| Typ kotła | Eca IV | KWD | - | Niskotemperaturowy, gazowy |
| Moc nominalna [MW] | 0,078 | 0,021 | 0,099 | 0,105 |
| Typ paleniska | Stałe | Stałe | - | - |
| Ilość | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rok zainstalowania | 1965 | 1965 |  | 2004 |
| Sprawność kotła | < 50 | < 50 | - | 94 |
| Paliwo | Koks | Węgiel kamienny | - | Gaz GZ-50 |
| Rzeczywiste roczne zużycie [Mg/rok lub m3/rok] | 15 | 10 | - | 9 000 |
| ## Budynek „ISKRA” |  |  |  |  |
| Typ kotła | KZ5 | Zębiec | - | Niskotemperaturowy, gazowy |
| Moc nominalna [MW] | 0,102 | 0,021 | 0,123 | 0,080 |
| Typ paleniska | Stałe | Stałe | - | - |
| Ilość | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rok zainstalowania | 1965 | 1965 |  | 2005 |
| Sprawność kotła | < 50 | < 50 | - | 94 |
| Paliwo | Koks | Węgiel kamienny | - | Gaz GZ-50 |
| Rzeczywiste roczne zużycie [Mg/rok lub m3/rok] | 12 | 10 | - | 11 000 |
| ## Budynek „PŁOMYK” |  |  |  |  |
| Typ kotła | KZ5 | Zębiec | - | Niskotemperaturowy, gazowy |
| Moc nominalna [MW] | 0,102 | 0,014 | 0,116 | 0,080 |
| Typ paleniska | Stałe | Stałe | - | - |
| Ilość | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rok zainstalowania | 1965 | 1965 |  | 2004 |
| Sprawność kotła | < 50 | < 50 | - | 94 |
| Paliwo | Koks | Węgiel kamienny | - | Gaz GZ-50 |
| Rzeczywiste roczne zużycie [Mg/rok lub m3/rok] | 17 | 10 | - | 11 000 |

Zastąpienie 5 kotłowni węglowych wysokosprawnymi jednostkami gazowymi wyeliminowało całkowicie emisję pyłu i SO2 oraz znacznie ograniczyło ładunek pozostałych emitowanych gazów (CO2, CO, NOx).

Redukcja substancji szkodliwych dla powietrza atmosferycznego wyniosła:

| ##### Zanieczyszczenie | ##### Emisja roczna |  | ##### Redukcja zanieczyszczeń [Mg/rok] | ##### % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Przed modernizacją [Mg/rok] | ##### Po modernizacji [Mg/rok] |  |  |
| ##### Pył | ##### 2,158 | ##### ślad | ##### 2,158 | ##### 100 |
| ##### SO2 | ##### 1,5014 | ##### ślad | ##### 1,5014 | ##### 100 |
| ##### CO2 | ##### 318,05 | ##### 108,01 | ##### 210,04 | ##### 60,16 |
| ##### CO | ##### 7,55 | ##### 0,057 | ##### 7,493 | ##### 99,18 |
| ##### NOx | ##### 0,201 | ##### 0,067 | ##### 0,134 | ##### 64,51 |

Dodatkowymi efektami ekologicznymi jest zlikwidowanie odpadów z procesów spalania paliw stałych tj. szlaki i popiołu a także wyeliminowanie uciążliwego dla otoczenia transportu węgla do tych obiektów (zanieczyszczenie komunikacyjne i hałas drogowy).

Ogólny koszt przeprowadzonej modernizacji systemów grzewczych wyniósł 686.792 zł i został sfinansowany ze środków P.F.O.Ś. i G.W. w Jeleniej Górze w wysokości 471.192 zł oraz W.F.O.Ś. i G.W. we Wrocławiu w wysokości 215.000 zł (dotacja).

Szczegółowe rozliczenie finansowe przedstawia poniższa tabela:

Szczegółowe rozliczenie finansowe zmodernizowanych kotłowni

| OBIEKT BUDYNEK | MOC KOTŁA | TYP KOTŁA | PONIESIONE KOSZTY [zł] |  |  |  |  |  |  | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RAZEM | Kotłownia | c.o. | ###### Projekty budowlano-kosztorysowe |  | Nadzór inwestorski | Dotacja z W.F.O.Ś. i G.W. |  |
| Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „SZKOŁA” | 130 kW | Kocioł stalowy Vitoplex 100 z regulatorem kotłowym VITOTRONIC 200 | 107.595,57 | 73.937,61 | 25.607,96 | 5.000,00 | 3,050,00 |  | 40.000 | 2003 |
| „ZNICZ” | 130 kW | Kocioł stalowy Vitoplex 100 z regulatorem kotłowym VITOTRONIC 200 | 274.446,56 | 189.401,37 | 70.335,19 | 8.000,00 | 6.710,00 |  | 63.000 | 2004 |
| „WULKAN” | 105 kW | Kocioł stalowy Vitoplex 100 z regulatorem kotłowym VITOTRONIC 200 typu KW2 wyposażony w wentylatorowy palnik gazowy typu VITOFLAME 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2004 |
| „ISKRA” | 80 kW | Kocioł stalowy Vitoplex 100 z regulatorem kotłowym VITOTRONIC 200 typu KW2 wyposażony w wentylatorowy palnik gazowy typu VITOFLAME 100 | 163.880,00 | 122.759,24 | 34.620,76 | 4.000,00 | 2.500,00 |  | 37.600 | 2005 |
| „PŁOMYK” | 80 kW | Kocioł stalowy Vitoplex 100 z regulatorem kotłowym VITOTRONIC 200 typu KW2 wyposażony w wentylatorowy palnik gazowy typu VITOFLAME 100 | 140.870,00 | 96.000,00 | 37.820,00 | 4.000,00 | 3.050,00 |  | 75.000 | 2004 – 2005 |
| OGÓŁEM: |  |  | 686.792,13 | 482.098,22 | 168.383,91 | 21.000,00 | 15.310,00 |  | 215.600 | 2003 - 2005 |

- Opracowanie inwentaryzacji stan lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa (co roku po 150 ha)

Zadanie zrealizowano.

W latach 2004 – 2005 na zlecenie Starostwa opracowane zostały inwentaryzacje stanu lasów dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dokumentację urządzeniową wykonano dla prawie 300ha lasów, położonych na terenie następujących gmin:

- gmina Podgórzyn – 87,76ha

- gmina Szklarska Poręba – 39,32ha

- gmina Piechowice – 20,24ha

- gmina Janowice Wielkie – 30,03ha

- gmina Jeżów Sudecki – 116,74ha

Wykonane opracowania zostały sfinansowane ze środków P.F.O.Ś. i G.W. w Jeleniej Górze w wysokości 4.000zł oraz W.F.O.Ś. i G.W. we Wrocławiu w wysokości 20.000zł w formie przyznanej dotacji.

- Opracowanie studium wykonalności budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego KOSTRZYCA na rzece Jedlicy.

Zadanie zrealizowano.

Jednostki samorządowe Kotliny Jeleniogórskiej tj. Powiat Jeleniogórski, Miasto Jelenia Góra i Gmina Mysłakowice mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa powodziowego na terenie kotliny, wspólnym działaniem od roku 2001, doprowadziły do opracowania dokumentacji pn. „Studium wykonalności dla zbiornika przeciwpowodziowego KOSTRZYCA na rzece Jedlicy”.

Prezentacja wyników opracowania odbyła się w dniu 20 maja 2004r. w siedzibie Starostwa.

Instytucją zlecającą i koordynującą sporządzanie studium był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wykonawcą opracowania – konsorcjum firm: Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu Proxima S.A., natomiast Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw „Programu dla Odry 2006” sfinansowało wykonanie opracowania ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację „Programu dla Odry 2006”.

Opracowanie wykazało, że lokalizacja tego typu zbiornika jest jedną z ostatnich na terenie Kotliny Jeleniogórskiej, która spełnia uwarunkowania hydrologiczne i topograficzne. Jest przedsięwzięciem akceptowanym przez mieszkańców i władze samorządowe.

Wybudowany zbiornik w sposób znaczący wpłynąłby na poprawę stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów w dolinie rzeki Jedlicy, Łomnicy i Bobru, w rejonie miejscowości Mysłakowice, Łomnica, Wojanów i Jelenia Góra.

- Opracowanie „ Powiatowego programu rekultywacji gruntów” oraz podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia i rekultywacji sztolni, szybów i hałd pozostałych po eksploatacji złóż uranu na terenie gmin powiatu jeleniogórskiego.

Zadanie w realizacji.

Przeprowadzone zostały następujące działania:

- Zlecono wykonanie opracowani pod nazwą: :Analiza prawna i wskazanie drogi postępowania w celu likwidacji skutków górnictwa rud uranu na terenie powiatu jeleniogórskiego”. Opracowanie wykonał prof. dr hab. Aleksander Lipiński, pracownik Wydziału Prawa i Administracji (Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z ww. opracowaniem zapoznano organy samorządów terytorialnych powiatu jeleniogórskiego, w granicach których występują relikty górnictwa uranowego.

- Na przełomie listopada i grudnia 2004r. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie, wykorzystując wskazania Starosty Jeleniogórskiego, dokonał pomiarów radiometrycznych w rejonie miejscowości Mniszków, Miedzianka, Janowice Wielkie i Kowary oraz przedłożył „Sprawozdanie z pomiarów radiometrycznych w rejonie kopalń rud uranu w Sudetach Zachodnich”. Wyniki badań zostały udostępnione właściwym organom samorządu terytorialnego.

- Złożono wnioski o pomoc finansową do następujących instytucji:

  - Ministra Środowiska o ujęcie w „Programie rządowym dla terenów poprzemysłowych” (w ramach obiektu pilotażowego) wykonanie rekultywacji hałd związanych ze sztolniami Nr 17, 19, 19a po byłej kopalni uranu „Pogórze” w Kowarach.

Obiekty te ze względu na obecność pierwiastków promieniotwórczych, otwarte i niezabezpieczone wloty do sztolni oraz wypływająca z nich woda, stanowią największe zagrożenie dla środowiska spośród kilkudziesięciu pozostałości po górnictwie uranowym na terenie Kotliny Jeleniogórskiej.

  - Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego o przyznanie środków finansowych na wykonanie opracowania pn. „Powiatowy program rekultywacji gruntów”, którego wykonanie planowane jest w roku 2006. Całkowity koszt wykonania opracowania szacuje się na kwotę ok. 30.000 zł z czego po 50% zostanie sfinansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze oraz Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego.