Załącznik

do uchwały Nr 10/22/15

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 27 lutego 2015 r.

RAPORT

z realizacji „Programu usuwania azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego na lata  2012-2032”  za rok 2014

Zgodnie z zapisami §1 uchwały Nr XXV/143/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego              z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2032”, na dofinansowanie kosztów usług związanych                z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, przeznaczone zostały w budżecie powiatu na rok 2014 środki w wysokości 60 tys. zł w formie dotacji celowej.

Prawo do dotacji celowej przysługuje gminom powiatu jeleniogórskiego, które w oparciu                   o zaktualizowany i uchwalony gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest, podejmą działania związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarczych, będących własnością osób fizycznych oraz budynków wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Do Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w 2014 roku o finansowe wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu wystąpiła z wnioskiem gmina Mysłakowice.

Kwota przyznanej dotacji wyniosła 1.536,72 zł, co umożliwiło gminie Mysłakowice pokrycie kosztów usług związanych z usuwaniem azbestu w ilości łącznej 20,01 Mg.

Na podstawie informacji zebranych z gmin o realizacji „Programu …”, które zostały zestawione w załączonej tabeli pn. „Monitoring realizacji Programu usuwania azbestu                   z terenu powiatu jeleniogórskiego za 2014 rok”, stwierdza się, co następuje:

- Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia w terminie do końca 2032 roku z terenu powiatu jeleniogórskiego wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku, wynosi - 5.741,35 Mg.

- Ilość usuniętych odpadów azbestowych w 2014 roku wyniosła ogółem 66,11 Mg. Odpady pochodziły z:

- nieruchomości prywatnych w ilości 52,25 Mg z terenu gmin: Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn i Piechowice,

- obiektów gminnych w ilości 10,52 Mg z terenu gminy Piechowice.

- budynków spółdzielni mieszkaniowych w ilości 3,34 Mg z terenu Kowar.

- Nakłady finansowe poniesione na usuwanie azbestu wyniosły ogółem 78.943,13 zł,                w tym:

( dotacje z W.F.O.Ś.i G.W.  -    8.704,00 zł

( dotacje z budżetu powiatu -    1.536,72 zł

( środki własne gmin            -  24.639,90 zł

- Ilość wyrobów zawierających azbest pozostała do usunięcia wynosi – 5.675,24 Mg.

- Nie występują na terenie powiatu „dzikie” wysypiska azbestu.