Tabela 1. Monitoring realizacji  „Programu usuwania azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego” za 2014 rok.*)

| Lp. | Wskaźniki monitoringu | Gmina /Mg/ |  |  |  |  |  |  |  |  | Powiat Ogółem /Mg/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Karpacz | Kowary | Piechowice | Szklarska Poręba | Janowice Wielkie | Jeżów Sudecki | Mysłakowice | Podgórzyn | Stara Kamienica |  |
| 1. | Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest (Mg) | 416,10 | 491,14 | 405,24 | 359 | 467,30 | 619,82 | 866,10 | 1.225,81 | 890,84 | 5.741,35 |
| 2. | Ilość usuniętych odpadów azbestowych ogółem: w tym: - nieruchomości prywatne, -spółdzielnie mieszkaniowe - obiekty gminne, - sektor gospodarczy (Mg) | 9,70 9,70 - - - | 18,20 14,86 3,34 - - | 10,52 - - 10,52 - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 20,01 20,01 - - - | 7,68 7,68 - - - | - - - - - | 66,11 52,25 3,34 10,52 - |
| 3. | Nakłady poniesione na usuwanie azbestu ogółem: w tym: - sektor gospodarczy - sektor mieszkaniowy: w tym: - WFOŚiGW - powiat, - gmina (zł) | 9.639,90 - 9.639,90 - - 9.639,90 | 46.253,51 - 46.253,51 - - 15.000,00 | 12.809,00 - 12.809,00 - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 10.240,72 - 10.240,72 8.704,00 1.536,72 - | Brak danych** - - - - - | - - - - - - | 78.943,13 - 78.943,13 8.704,00 1.536,72 24.639,90 |
| 4. | Ilość wyrobów zawierających azbest pozostała do usunięcia (Mg) | 406,40 | 472,94 | 394,72 | 359 | 467,30 | 619,82 | 846,09 | 1.218,13 | 890,84 | 5.675,24 |
| 5. | Ilość dzikich wysypisk odpadów azbestowych do usunięcia (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) - na podstawie danych uzyskanych z gmin powiatu jeleniogórskiego.,    **) –azbest został usunięty na koszt właściciela

Sporządziła: Grażyna Materak