Uchwała Nr  III/19/10

Rady Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty  nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) oraz art.263 ust.2-7  ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009   roku  o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 157,poz.1240  z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1.Niezrealizowane w 2010 roku wydatki budżetowe w wysokości    387.471 zł , związane z  realizacją umowy  Nr 143/2010 zawartej w dniu 3 września 2010 z firmą  Architech  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kluczborskiej  25, 50-323 Wrocław , na realizację zadania pn. „Termomodernizacja  stropodachu budynku  administracyjno-biurowego  Starostwa Powiatowego  w Jeleniej Górze  przy ul. Podchorążych 15 wraz z przebudową części  poddasza z przeznaczeniem na  pomieszczenia biurowe  Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze”, nie wygasają  z upływem roku  budżetowego 2010.

§ 2.Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 w podziale na działy i rozdziały  klasyfikacji wydatków,stanowiący  załącznik  do uchwały .

§ 3. Środki finansowe na wydatki, o których mowa w § 1 podlegają przekazaniu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego  powiatu.

§ 4.Kwota wydatków o których mowa w § 1 , niewykorzystana  do dnia 30 czerwca   2011 roku podlega przekazaniu  na podstawowy rachunek  bankowy  budżetu powiatu.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

U Z A S A D N I E NI E

W dniu 03.09.2010 roku Zarząd Powiatu  Jeleniogórskiego zawarł umowę  z firmą  Architech  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kluczborskiej  25, 50-323 Wrocław , na realizację zadania pn. „Termomodernizacja  stropodachu budynku  administracyjno-biurowego  Starostwa Powiatowego  w Jeleniej Górze  przy ul. Podchorążych 15 wraz z przebudową części  poddasza z przeznaczeniem na  pomieszczenia biurowe  Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze”, na ogólną  kwotę 642.108,45z zł.

Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy -pierwszy polegający na  przebudowie części poddasza  budynku położonego przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze -z przeznaczeniem na pomieszczenia Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Zadanie to zostało zrealizowane  w terminie określonym  w aneksie Nr 2 z dnia 29.10.2010 roku na dzień 17.11.2010r. Koszty tego etapu zamknęły się kwotą  254.637,80 zł. Zapłaty dokonano w dniu 15.12.2010 r. Natomiast zakończenie wykonania drugiego etapu, polegającego na  termomodernizacji  stropodachu budynku  administracyjno-biurowego  Starostwa Powiatowego  w Jeleniej Górze (lokalizacja j.w) na kwotę  387.470,65 zł , pierwotnie określono na dzień 31.11.2010 roku następnie dwukrotnie anektowano, ustalając ostateczny termin zakończenia robót na  dzień.23.12.2010 roku. Jednakże ze względu na trudne warunki atmosferyczne  wykonawca  nie wywiązał  się  z umowy w określonym terminie.

Dlatego zachodzi konieczność skorzystania z przepisów art.263 ust.2-7 ustawy o finansach publicznych przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego i podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków  budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2010.

Załącznik  do uchwały Nr  III/19/10

Rady Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 30 grudnia 2010r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU, KTÓRE  W 2010  ROKU

NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść (nazwa zadania) | Wydatki ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 387.471 |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 387.471 |
|  |  | 6050 | Realizacja umowy Nr 143/2010 zawartej w dniu 3 września 2010 z firmą Architech Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kluczborskiej 25, 50-323 Wrocław , na realizację zadania pn. „Termomodernizacja stropodachu budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 wraz z przebudową części poddasza z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze” |  |
|  |  |  | OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 387.471 |