Załącznik Nr 8

do uchwały Nr 12/22/2003

Rady Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia  21 lutego 2003 roku

# WYKAZ  ZADAŃ    INWESTYCYJNYCH  NA  2003  ROK

# (w złotych)

| ## Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział rozdział | Termin rozpoczęcia zakończenia (rok) | Wartość kosztorysowa inwestycji w cenach bieżących | Przewidywane nakłady inwestycyjne do 31.12.2002 | Planowane środki na rok 2003 |  |  | Nakłady po 2003 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ogółem | w tym: z budżetu | inne PFOŚiGW |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Utworzenie szlaków rowerowych na drogach powiatowych | 600 60014 | 2003 | 1.600.000 | 40.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | - | - |
| 2.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mała Kamienica- Chromiec | 600 60017 60078 | 2003 | 300.000 100.000 | - - | 300.000 100.000 | 300.000 100.000 | - - | - - |
| 3.Zabezpieczenie i dozór inwestycji Domu Pomocy Społecznej w Kowarach ul.Górnicza w 2003 roku | 700 70005 | 1989 | - | x | 43.000 | 43.000 | - | x |
| 4.Zabezpieczenie i dozór inwestycji-„Budowa Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Karpaczu przy ul.Mostowej” w 2003 roku | 700 70005 | 2003 | - | x | 11.000 | 11.000 | - | x |
| 5.Objęcie 10 udziałów w kapitale zakładowym Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o w Jeleniej Górze | 710 71095 | 2003 | 50.000 | - | 50.000 | 50.000 | - | - |
| 6.Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 750 75020 | 2003 | 62.000 | - | 62.000 | 62.000 | - | - |
| 7.Dotacja dla SP ZOZ w Kowarach na zakupy inwestycyjne | 851 85111 | 2003 | 129.000 | - | 129.000 | 129.000 | - | - |
| 8.Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na sypialnię w sezonie letnim w Ośrodku Rewalidacyjnym w Dąbrowicy-DPS Miłków | 853 85302 | 2000 2004 | 153.730 | 55.500 | 30.000 | 30.000 | - | 68.230 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9.Budowa Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu w Karpaczu-zabezpieczenie inwestycji i dozór | 854 85402 | - | - | x | 16.000 | 16.000 | - | x |
| 10.Modernizacja systemu c.o w budynku szkoły Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie | 854 85411 | 2003 | 106.000 | - | 106.000 | - | 106.000 | - |
| 11.Budowa treningowej ścieżki startowej dla sanek i bobslei w Karpaczu | 926 92605 | 2002 2003 | 560.000 | 10.000 | 550.000 | 550.000 | - | x |
| RAZEM 1-11 | x | x | 3.060.730 | 105.500 | 2.997.000 | 2.891.000 | 106.000 | 68.230 |