Tabela Nr 10

WYDATKI   MAJĄTKOWE  FINANSOWANE  Z  BUDŻETU POWIATU

W  2005 ROKU

(w złotych)

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżet. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2005 | % ( 5:4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 828.130 | 703.630 | 702.478 | 99,84 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe Zakup laptopa dla Zarządu Dróg Powiatowych Modernizacja drogi Janowice Wielkie -Mniszków III etap Przebudowa chodnika ul. Długa w Jeżowie Sudeckim Koszty dokumentacji w postaci Analizy Ekonomicznej na modernizację dróg | 535.000 5.000 444.500 85.500 - | 410.500 5.000 317.500 85.500 2.500 | 409.348 4.446 317.051 85.411 2.440 | 99,72 88,92 99,86 99,89 97,60 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Janowice Wielkie-Mniszków III etap | 293.130 293.130 | 293.130 293.130 | 293.130 293.130 | 100,00 100,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 680.000 | 91.734 | 81.526 | 88,87 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup nieruchomości w Jeleniej Górze działka 1/14 (płatność końcowa) Zakup nieruchomości w Jeleniej Górze działka 1/24 (pierwsza wpłata) Koszty aktu notarialnego za nieruchomość w Jeleniej Górze działka 1/24 Zabezpieczenie i dozór inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach ul.Górnicza | 680.000 600.000 20.000 - 60.000 | 91.734 - 20.000 11.734 60.000 | 81.526 - 20.000 11.734 49.792 | 88,87 - 100,00 100,00 82.98 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 2.325.036 | 48.144 | 2,07 |
| 75020 | Starostwa powiatowe Koszty związane z modernizacja budynków przy ul. Podchorążych- nowa siedziba Starostwa Uzupełniające zakupy sprzętu komputerowego | - - - | 2.325.036 2.260.536 64.500 | 48.144 12.330 35.814 | 2,07 0,54 55,52 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 4.510 | 4.500 | 99,77 |
| 80110 | Gimnazja | - | 2.760 | 2.760 | 100,00 |
|  | Zakup komputera do księgowości w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie | - | 2.760 | 2.760 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | - | 1.750 | 1.740 | 99,42 |
|  | Zakup komputera do księgowości w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie | - | 1.750 | 1.740 | 99,42 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne Utworzenie stanowisk dyspozytorskich Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 100,00 100,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1.608.000 | 1.761.660 | 1.753.525 | 99,54 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie Zakończenie „Modernizacji Budynku Nr 2 w DPS Janowice Wielkie.” | 1.608.000 1.528.000 - | 1.717.360 1.528.000 50.000 | 1.709.225 1.528.000 50.000 | 99,52 100,00 100,00 |
|  | Zamontowanie windy w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce | 80.000 | 80.000 | 71.865 | 89,83 |
|  | Zakup piekarnika 3-komorowego, dwóch zmywarek do naczyń, szafy chłodniczej , zamrażarki skrzyniowe(600l) oraz pralnicy (automatu z wirówką) dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kowarach Zakup centrali telefonicznej w Domu pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich | - - | 51.507 7.853 | 51.507 7.853 | 100,00 100,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | - | 44.300 | 44.300 | 100,00 |
|  | Wymiana samochodu w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze | - | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
|  | Zakup zestawu komputerowego na wyposażenie stanowiska do obsługi rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze | - | 4.300 | 4.300 | 100,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 38.000 | 143.782 | 141.827 | 98,64 |
| 85401 | Świetlice szkolne | - | 15.610 | 13.820 | 88,53 |
|  | Zakup szafy chłodniczej i patelni gazowej żeliwnej dla potrzeb świetlicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie | - | 15.610 | 13.820 | 88,53 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | - | 73.000 | 72.835 | 99,77 |
|  | Na budowę elektronicznego systemu oddymiającego w budynku „Hanka” | - | 73.000 | 72.835 | 99,77 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | - | 10.362 | 10.362 | 100,00 |
|  | Zakup taboretu elektrycznego do podtrzymywania temperatury wydawanych posiłków oraz zmywarki do naczyń dla potrzeb internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu | - | 10.362 | 10.362 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85411 | Domy wczasów dziecięcych | 38.000 | 44.810 | 44.810 | 100,00 |
|  | Modernizacja kotłowni i instalacjo c.o. w budynku „Iskra” w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie | 38.000 | 44.810 | 44.810 | 100,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | - | 72.000 | 72.000 | 100,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | - | 72.000 | 72.000 | 100,00 |
|  | Zakup ratraka na potrzeby Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży | - | 72.000 | 72.000 | 100,00 |
|  | OGÓŁEM | 3.204.130 | 5.152.352 | 2.854.000 | 55,39 |